Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 26.04.2023 № 759

Информация

о выполнении муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» в 2022 году

В рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации Копейского городского округа от 26.10.2021 № 2539-п утверждена муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» (с изменениями от 29.11.2021 № 2820-п, от 04.08.2022 № 2046-п, от 29.12.2022 № 3483-п).

Целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа.

Реализация муниципальной программы позволяет повысить уровень благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к социальной инфраструктуры и т.д.) и дворовых территории городского округа.

В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды администрацией Копейского городского округа ежегодно проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы.

Объекты 2022 года включены в программу по результатам голосования 2021 года.

В 2022 году общий объем финансирования составил: 55 924,89 тыс. рублей, в том числе: 50 548,50 тыс. рублей средства федерального бюджета; 2 580,10 тыс. рублей средства областного бюджета; 2 796,29 тыс. рублей средства местного бюджета.

Выполнено благоустройство 3-х дворовых территорий общей площадью 15 626 м2, а именно:

- ул. Черняховского, 19;

- ул. Терешковой, 5а;

- ул. Луганская, 4.

В указанных территориях выполнено асфальтирование, установка малых архитектурных форм.

Кроме того, выполнено благоустройство 4-х общественных территорий общей площадью 36 647 м2, а именно:

- пруд «Вагановка» в Горняцком жилом массиве;

- сквер за ДК им. Бажова, по ул. Л. Чайкиной, 33;

- пешеходная зона по ул. Жданова, 29, 29а от Центральной библиотеки до МОУ МОШ №1;

- сквер по ул. Международная (между домами №№ 65 и 65/1).

В указанных территориях выполнены следующие виды работ: устройство освещения, устройство пешеходных дорожек с укладкой асфальтобетонного полотна и тротуарной плитки, устройство детских, игровых и спортивных зон с установкой игрового и спортивного оборудования, устройство зон отдыха с установкой скамеек и урн, высадка зеленых насаждений и установка арт-объектов в сквере на ул. Международная, а также на территории, прилегающей к пруду «Вагановка».

Кроме того, в целях создания предупредительных мер по защите общественных территорий, имущества, обеспечения безопасности граждан посредством ежеминутного наблюдения как в режиме реального времени, так и в режиме последующего просмотра в благоустроенных общественных территориях (кроме пешеходной зоны по ул. Жданова) установлены комплексные системы онлайн мониторинга - видеонаблюдение.

Запланированные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов