Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 28.112018 № 618

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа» в 2018 году

На территории Копейского городского округа постановлением администрации городского округа от 21.09.2018 № 2331-п утверждена муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа» на 2018- 2020 г.г.

Муниципальная программа направлена на решение актуальных задач по модернизации, реформированию жилищно-коммунального хозяйства городского округа, созданию благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения коммунальных, социальных, санитарно-гигиенических потребностей населения, эффективному использованию возможностей современной коммунальной инфраструктуры, обеспечению доступности социальных благ для всех групп населения, улучшению качества жизни населения города, что достигается в результате проведения работ по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройству территории городского округа, обслуживанию сетей наружного освещения, ремонту жилых помещений, находящихся в собственности городского округа, снижению экологической и социальной напряженности.

Программа состоит из 5-ти подпрограмм.

В 2018 году были выполнены работы согласно утвержденных мероприятий по каждой подпрограмме.

1. Подпрограмма «Содержание объектов внешнего благоустройства»:

- после проведения аукциона в электронной форме 16.03.2018 года заключен муниципальный контракт на сумму 1 252,82 тыс. руб. по выполнению работ по отлову безнадзорных животных на территории Копейского городского округа с ООО «Ювин». В настоящее время денежные средства освоены в полном объеме. Итого отловлено 971 ед.

Из областного бюджета выделено 99,0 тыс. руб. на отлов безнадзорных животных. Два раза был объявлен аукцион, однако не состоялся, в виду того, что не было заявлено ни одного претендента. В настоящее время объявлен аукцион в третий раз.

Содержание вечного огня (поставка и транспортировка газа):

- заключено контрактов на сумму 484,399 тыс. руб. с подрядными организациями ООО «Новатэк-Челябинск» и АО «Газораспределение Челябинск», фактически оплачено 383,989 тыс.руб.

Содержание пляжа «Песочный карьер».

- заключено контрактов на сумму 597,840 тыс. руб. с подрядными организациями ООО «Благоустройство Копейск» и ООО «Ювин», финансирование освоено в полном объеме.

Дополнительно выделена из местного бюджета сумма в размере 2 631,7 тыс. руб. на устройство ледового городка и установку новогодней ели.

12.11.2018 года объявлен открытый аукцион по выбору подрядной организации. Торги состоятся 26.11.2018 г. После заключения контракта с победителем, мероприятия по устройству ледового городка будут начаты.

2. Подпрограмма «Ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств найма»:

В рамках указанной подпрограммы выделено 737,80 тыс. руб. на мероприятия:

- ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (693,0 тыс. руб.);

- обследование помещений (44,8 тыс. руб.).

В течение 2018 года по итогам конкурентных процедур был заключен контракт с ИП Сиваков Г.А. на выполнение работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Произведен ремонт в 12 квартирах муниципальной собственности в полном объеме по следующим адресам:

1) ул. Жданова, 27- 87

2) пр. Победы, 27-12

3) ул. Борьбы, 35-4

4) ул. Голубцова, 37-2

5) ул. Кузнецова, 12а -1

6) ул. Кузнецова, 12 а -12

7) ул. Темника, 2-6

8) ул. Урицкого, 121а-114

9) ул. Фурманова, 12-3

10) ул. 21 Партсъезда, 12-25

11) ул. 4 Пятилетки,62- 15

12) ул. Карла Маркса, 2-6.

Специализированной организацией обследовано 16 домов на предмет аварийности многоквартирных домов по заявлению жителей на сумму 44,8 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

3. Подпрограмма «Подготовка к отопительному сезону».

В рамках данной подпрограммы 21.08.2018 получено положительное заключение Госэкспертизы на выполнение работ по капитальному ремонту тепловых сетей пос. Советов Копейский городской округ, заключен муниципальный контракт с ООО «Фортуна». (стоимость работ составляет 21 743,00 тыс. руб. (с учетом НДС и тех. надзора). На сегодняшний день работы выполнены в полном объеме.

Мероприятия подпрограммы так же включали в себя отключение от системы газоснабжения аварийных домов и подлежащих сносу по адресам: г. Копейск, ул. Шахтерская,6 и ул. Обухова, 3. Сумма 10,6 тыс. руб. освоена в полном объеме.

4. Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения»:

- по итогам проведения открытого конкурса 08.05.2018 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией МУП «Копейские электрические сети» на сумму 6 201,950 тыс. руб. Срок окончания контракта 31.12.2018 года. На сегодняшний день контракт выполнен (2 234 407,77 тыс. руб.), в том числе прямых договоров на сумму 639,590 тыс. руб.

5. Подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание насосной станции по понижению уровня оз. Синеглазово».

В период с 01.02.2018 по 28.02.2018 года были выполнены мероприятия по обследованию питающей линии электроснабжения насосной станции и напорного и самотечного водоводов на сумму 180,00 тыс. руб. (работы выполнены и оплачены в полном объеме).

По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт по расконсервации насосной станции напорного и самотечного водовода и откачке воды из озера Синеглазово с ООО «Тактика бизнеса» на сумму — 4 871,13 тыс. руб.(из них- 2 883,30 тыс. руб. на расконсервацию, а 1 987,83 тыс. руб. на перекачку воды объемом 964 968 м. Куб.) Срок выполнения работ до 15.10.18 г. Работы выполнены в полном объеме.

По итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт на оказание услуг по понижению уровня воды озера Синеглазово с подрядной организацией ООО ПКФ «Техно-Сервис» на сумму 7 964,01 тыс. руб. (общий объем откачки воды составляет 3 866 020 м. куб.) С 17.10.2018 г. по 31.10.2018 г. произведены работы по откачке воды объемом 701 213 м. куб. Срок исполнения контракта 15 декабря текущего года.

По охране объектов: насосная станция по понижению уровня воды озера Синеглазово, напорный водовод, выносная дамба, самотечный водовод-27.04.2018 г. заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО ЧОО «Стек» на сумму 1 471,41 тыс. руб. На сегодняшний день контракт выполнен (1 105 059,84 тыс. руб.), прямых договоров на сумму 386,55 тыс. руб. с подрядной организацией ООО ЧОП «Варяг-5» (работы выполнены и оплачены в полном объеме).

По итогам проведенного аукциона в электронной форме на оказание услуг по откачке воды из карьера площадки №8 бывшей шахты «Красная Горнячка» с целью ликвидации подтопления жилых домов в пос. Горняк и пос. Новостройка. Заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Ювин» - на сумму 1 600,00 тыс. руб., объем откачиваемой воды составил 100 тыс.м.куб. Работы выполнены в полном объеме.

В результате реализации муниципальной программы поставленные цели в 2018 году достигнуты.

Исполняющий обязанности заместителя

Главы Копейского городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам В.Г. Бисеров