

Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

30.03.2022 455

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной

программы «Понижение уровня воды

озера Синеглазово и шахты «Красная

Горнячка» на территории Копейского

городского округа в 2021 году

Рассмотрев информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Понижение уровня воды озера Синеглазово и шахты «Красная Горнячка» на территории Копейского городского округа в 2021 году Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Понижение уровня воды озера Синеглазово и шахты «Красная Горнячка» на территории Копейского городского округа в 2021 году (прилагается).

Председатель

Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 30.03.2022 № 455

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Понижение уровня воды озера Синеглазово и шахты «Красная Горнячка» на территории Копейского городского округав2021 году

Муниципальная программа«Понижение уровня воды озера Синеглазово и шахты «Красная Горнячка» утверждена постановлением администрации Копейского городского округа от 03.12.2020 № 2724-п, срок реализации муниципальной программы 2021–2023 годы.

В рамках данной муниципальной программы решаются основные задачи:

1.проведение мероприятий по перекачке воды из озера Синеглазово в реку Чумляк с целью недопущения подтопления;

2.проведение мероприятий по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка».

В 2021 году выполнены мероприятия на сумму18 358,92тыс. руб.:

1. Kомплекс работ по перекачке воды озера Синеглазово, включающий в себя расконсервацию и консервацию насосной станции, затраты на электроэнергию, водолазное обследование, проведены работы по содержанию, техническому обслуживанию и обеспечению сохранности насосной станции по понижению уровня воды озера Синеглазово, напорного трубопровода и самотечного водовода -6 358,93 тыс. руб. (местный бюджет), в том числе:

- оказание услуг по содержанию насосной станции на озере Синеглазово, в том числе понижение уровня воды - 4 421,99 тыс. руб. (подрядная организация ООО «Флагман»);

За период 2021 года объем откаченной воды составил 1 245 943,0 м3. Уровень водоема на конец 2021 года составил 217,43 мБС (проектная отметка + 217,00 мБС).

- охрана объекта в ежедневном круглосуточном режиме - 1 936,94 тыс. руб. (подрядная организация ООО ЧОО «Варяг-1»).

1. Комплекс работ по понижению воды в карьере шахты «Красная Горнячка», включающий в себя определение отметки уровня воды в карьере площадки № 8 в районе бывшей шахты «Красная Горнячка» -11 999,99 тыс.руб. (местный бюджет - 1 999,99 тыс.руб., областной бюджет - 10 000,00 тыс.руб.) (подрядная организация ООО «Верный выбор»).

За период 2021 года объем откаченной воды составил 499 999,7 м3. Уровень водоема составил 186,7 мБС (проектная отметка +180 мБС). За период откачки снижение уровня водоема составило 1,44 м.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов