Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 10.12.2014 № 1007

Информация о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

в 2014 году

Программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 25.12.2013г. № 4272-п, разработана с целью улучшения городской среды и жизнеобеспечения населения, обеспечения бесперебойной работы городского транспорта и безопасности движения.

В рамках реализации программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети, а так же на содержание ливневых сооружений.

Реализации программы предполагается в три этапа (2014 год, 2015 год, 2016 год).

Достигнутые результаты за 2014 год.

В рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрено финансирование 16 987,35 тыс. руб., а фактически выделено 13 222, 886 тыс.руб.

На выделенные средства проведен открытый аукцион в электронной форме по результатом которого определена подрядная организация ООО «УралСтрой», с которой заключен муниципальный контракт № 04/14 от 23.12.2013г. Муниципальным контрактом предусмотрены следующие работы:

- зимнее содержание улично-дорожной сети;

- летнее содержание;

- очистка пешеходных переходов от снега и наледи;

- содержание разделительного ограждения по пр.Победы;

- содержание грунтовых автодорог;

- содержание остановочных комплексов;

- устранение деформации на асфальтобетонном покрытии автодорог;

- техническое обслуживание улично-дорожной сети: замена крышек, поднятие и понижение горловин дождеприёмных колодцев.

В связи с обильными снегопадами фактически за первый квартал 2014 года по зимнему содержанию автодорог (мех. уборка) освоены финансовые средства в размере 6 216,757 тыс.руб., что превысило планируемые затраты на 2 566, 830 тыс.руб.

Выполнены работы по сгребанию и подметанию проезжей части автодорог автобусных маршрутов (план- 36 раз, факт -51 раз), формированию снежного вала для последующего вывоза снега в центральной части города (план – 4 раза, факт-12 раз), посыпке песка-соляной смесью автобусных маршрутов (план - 32 раза, факт 44 раза), очистке автодорог от снега в частном жилом фонде автогрейдером ( план 2 раза, факт -5 раз), очистке автобусных маршрутов автогрейдером ( план – 4 раза, факт – 14 раз), очистке тротуаров в центральной части города (план – 13 раз, факт-13 раз). Вывезено снега за 1 квартал 2014 года – 6 791 тн.

Дополнительно в 2014 году, по прямым договорам, на летнее содержание улично-дорожной сети Копейского городского округа были выделены финансовые средства в размере 1 199,00 тыс. рублей и 200,00 тыс. рублей. В настоящее время подрядными организациями МУП «КПА» и ООО «УралСтрой» данные средства освоены в полном объеме.

На 18 ноября 2014 года объем освоенных средств по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети Копейского городского округа составил – 14 311,526 тыс.рублей.

Также в октябре 2014 года из средств местного бюджета выделены дополнительные средства в объеме 2 000,000 тыс. рублей. На данные средства заключены прямые договора с подрядной организацией МУП «КПА» для производства работ по зимнему содержанию автодорог Копейского городского округа в октябре-ноябре 2014 года.

В рамках реализации подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» на 2014 год было запланировано 162 553,0634 тыс.рублей. По результатам открытого аукциона в электронной форме была определена подрядная организация ЗАО «Каслидорремстрой» с которой заключен муниципальный контракт № 11/14 от 11.08.2014 на сумму 68 888,85 тыс.рублей, из них 68 790,56 тыс. рублей средства областного бюджета и 98,29 тыс. рублей средства местного бюджета. Контрактом предусмотрен ремонт 45 объектов (приложение 1. перечень автомобильных дорог) из них 15 дорог с асфальтобетонным покрытием и 31 дорога с грунтовым покрытием. Срок выполнения работ 30.11.2014 год.

В рамках реализации подпрограммы «Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» на 2014 год запланировано финансирование в объеме 192 001,24 тыс.рублей.

На сегодняшний день мероприятия данной подпрограммы не обеспечены финансированием.

В рамках подпрограммы «Содержание ливневых сооружений» предусмотрено финансирование 1 705,80 тыс. руб., освоено 1 138 тыс. руб.:

- выполнена очистка ливневых трубопроводов, колодцев в центральной части города (пер. Свободы, пр. Коммунистический, ул.Рогалева), очистка ливневых (водоотводных) каналов (пр. Коммунистический- пр. Победы (за рестораном «Персона»), ул.Рогалева), проведена откачка грунтовых вод (в пос.Горняк, Бажова, центральной части города);

- проведен ремонт ливневых колодцев – 7 ед., установлены дождеприемные решетки – 7 ед.

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству В.Г. Приходкин

Приложение 1.

перечень автомобильных дорог подлежащих ремонту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объектов | Сметная стоимость | В том числе: | |
| из  областного  бюджета | из местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Асфальтовые дороги | | | | |
| 1 | Ремонт автодороги по ул.XXI Партсъезда (пос.Бажово) | 5 132,41605 | 5 125,09281 | 7 32324 |
| 2 | Ремонт автодороги по ул. Севастопольская от ул.7 Ноября до ул. Чернышевского (пос.Горняк) | 3 231,05038 | 3 226,44013 | 4,61025 |
| 3 | Ремонт автодороги по ул.Ушакова (пос. Старокамышинск) и устранение деформации на асфальтобетонном покрытии автодорог в поселках Копейского городского округа | 4 790,10137 | 4 783,26657 | 6,83480 |
| 4 | Ремонт автодороги по ул.4-я Пятилетка (устранение колейности) | 2 156,28625 | 2 153,20954 | 3,07671 |
| 5 | Ремонт автодороги по пр.Победы (устранение колейности) | 1 600,29651 | 1 598,01311 | 2,28340 |
| 6 | Ремонт автодороги по пр.Коммунистическому | 4 876,68615 | 4 869,72781 | 6, 95834 |
| 7 | Ремонт автодороги по пер. Свободы | 4 406,58927 | 4 400,30168 | 6,28759 |
| 8 | Ремонт автодороги по ул.Электровозная (пос.Железнодорожный) | 336,75393 | 336,27343 | 0,48050 |
| 9 | Ремонт участков автодороги по пр.Славы | 4 255,01802 | 4 248,94671 | 6,07131 |
| 10 | Ремонт автодороги от ул.Темника до здания№7а по пр.Коммунистическому | 2 542,34849 | 2 538,72092 | 3,62757 |
| 11 | Ремонт участка автодороги по ул.Молодежная (от ул.Гагарина до ДК пос.Октябрьский) | 2 245,74473 | 2 242,54037 | 3,20436 |
| 12 | Ремонт участка автодороги по ул.Ленина (пос.Октябрьский) | 396,23181 | 395,66644 | 0,56537 |
| 13 | Ремонт автодороги по ул.Дундича | 3 585,11573 | 3 580,00027 | 5 11546 |
| 14 | Ремонт автодороги по ул. Сутягина в районе строения №13 а | 344,62356 | 344,13183 | 0,49173 |
|  | Грунтовые автодороги | | | |
| 1 | Ремонт участков грунтовых автодорог: по ул.Кормильцева (от ул.Лихачева до дома №117 по ул.Кормильцева), переулок от дома 117 по ул.Кормильцева до дома №68 по ул .Б. Хмельницкого, ул.Б.Хмельницкого (от дома № 68 по ул.Б.Хмельницкого до ул.Лихачева) пос.Новостройка | 3 968,14453 | 3 962,48255 | 5,66198 |
| 2 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Фруктовая (пос.Новостройка) | 1 801,84194 | 1 799,27096 | 2,57098 |
| 3 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Щербакова (Центральная часть города) | 507,32527 | 506,60139 | 0,72388 |
| 4 | Ремонт грунтового участка автодороги по ул.М.Гвардия (Центральная часть города) | 613,01937 | 612,14467 | 0,87470 |
| 5 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Петрякова (пос.Железнодорожный) | 392,24483 | 391,68515 | 0,55968 |
| 6 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Волкова от дома № 38 до дома № 52 (Центральная часть города) | 320,71717 | 320,25955 | 0,45762 |
| 7 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Маяковского (Центральная часть города) | 187,50868 | 187,24113 | 0,26755 |
| 8 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Северная (пос.Калачево) | 1 007,05638 | 1 005,61345 | 1,43693 |
| 9 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.К.Либнехта (пос.4 ого участка) | 180,38151 | 180,12413 | 0,25738 |
| 10 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Ломоносова (пос.Горняк) | 2 316,23081 | 2 312,92587 | 3,30494 |
| 11 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. П.Расковой (пос.Г орняк) | 347,67086 | 347,17478 | 0,49608 |
| 12 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Добролюбова (пос.205 Шахты) | 604,23448 | 603,37232 | 0,86216 |
| 13 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Горняков (пос.Сев. Рудник) | 1 043,01663 | 1 041,52839 | 1,48824 |
| 14 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Ракетная (пос.шахты "Центральная") | 433,55881 | 432,94018 | 0,61863 |
| 15 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Беломорская(пос.шахты "Центральная") | 251,76572 | 251,40649 | 0,35923 |
| 16 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Алексеева (пос. Старокамышинск”) | 1 245,69164 | 1 243,91421 | 1,77743 |
| 17 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Новое Время (пос. Старокамышинск) | 1 077,55225 | 1 076,01474 | 1,53751 |
| 18 | Ремонт грунтовой автодороги по пер.Луначарского (пос. Бажова) | 81,51304 | 81,39673 | 0,11631 |
| 19 | Ремонт объездной автодороги от ул.Васнецова до пос.Станционного (пос. Потанино) | 4 343,81063 | 4 337,61263 | 6,19800 |
| 20 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Рудоремонтная и пер.Рудоремонтный (пос. РМЗ) | 952,57282 | 951,21363 | 1,35919 |
| 21 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Братская (пос.шахты 20) | 996,98543 | 995,56287 | 1,42256 |
| 22 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Центральная (пос Октябрьский) | 786,19871 | 785,07692 | 1,12179 |
| 23 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.1Мая (пос.Вахрушево) | 1 294,47428 | 1 292,62725 | 1,84703 |
| 24 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Некрасова( пос.2-ой участок) | 1 611,29086 | 1 608,99178 | 2,29908 |
| 25 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Гончарова (пос.Кадровик) | 553,87644 | 553,08614 | 0,79030 |
| 26 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Медиков (пос.Горняк) | 272,97854 | 272,58904 | 0,38950 |
| 27 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Шахтерская (пос.Г орняк) | 404,84799 | 404,27033 | 0,57766 |
| 28 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Рассветная (пос.Октябрьский) | 261,83261 | 261,45901 | 0,37360 |
| 29 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Орджоникидзе (пос.шахты №44) | 571,72902 | 570,91325 | 0,81577 |
| 30 | Ремонт грунтовой автодороги по ул.Ильфа (пос. Железнодорожный) | 363,22757 | 362,70930 | 0,51827 |
| 31 | Ремонт грунтовой автодороги по ул. Культуры (пос.Железнодорожный) | 196,2976 | 196,01755 | 0,28009 |

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству В.Г. Приходкин