

**Собрание депутатов Копейского городского округа**

**Челябинской области**

**РЕШЕНИЕ**

24.04.2024 1077

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

О ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» в 2023 году

Рассмотрев информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» в 2023 году,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» в 2023 году (прилагается).

Председатель

Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 24.04.2024 № 1077

Информация

о ходе выполнении муниципальной программы «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» в 2023 году.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование современной городской среды» постановлением администрации Копейского городского округа от 03.10.2022 № 2616-п утверждена муниципальная программа «Благоустройство городской среды Копейского городского округа» (с изменениями от 18.07.2023 № 2475-п, от 26.10.2023 № 3514-п, от 01.03.2024 № 495-п).

Целью муниципальной программы является создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения городского округа.

Реализация муниципальной программы позволяет повысить уровень благоустройства территорий общего пользования (парки, скверы, территории, прилегающие к социальной инфраструктуры и т.д.) и дворовых территории городского округа.

В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды администрацией Копейского городского округа ежегодно проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы.

Объекты 2023 года включены в программу по результатам голосования 2022 года.

В 2023 году общий объем финансирования составил: 56 920,56 тыс. рублей, в том числе: 49 991,60 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 3 058,27 тыс. рублей — средства областного бюджета; 3 782,19 тыс. рублей - средства местного бюджета; 88,50тыс. рублей - аккумулированные средства заинтересованных лиц.

В 2023 году в рамках муниципальной программы выполнено благоустройство 3-х дворовых территорий, а именно:

- пр. Победы, 35, 35А;

- ул. Томилова, 25;

- ул. Комсомольская, 29, 31.

В указанных территориях выполнено асфальтирование, установка малых архитектурных форм, дополнительно в дворовой территории по ул. Томилова, 25 установлено ограждение; а также выполнено озеленение дворовой территории по пр. Победы, 35, 35А.

Так же выполнено благоустройство 5 общественных территорий, а именно:

- сквер имени Сутягина (возле МОУ СОШ №6);

- сквер на пр. Победы (между домами 28А и 20А);

- прилегающая территория водоема по пр. Коммунистический;

- сквер ДК им. Вахрушева и аллея по ул. 22 Партсъезда;

- пешеходная зона (между ДК им. Кирова и ТК Слава).

На указанных 4-х территориях выполнены следующие виды работ: устройство освещения, устройство пешеходных дорожек с укладкой асфальтобетонного полотна и тротуарной плитки, устройство зон отдыха с установкой скамеек и урн, высадка зеленых насаждений.

На пешеходной зоне (между ДК им. Кирова и ТК Слава) выполнены формовочная обрезка, валка деревьев, озеленение, установка скамеек и урн.

Запланированные мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий выполнены в полном объеме в соответствии с выделенным финансированием.

Кроме того, в рамках муниципальной программы на 2023 год запланирована паспортизация объектов благоустройства при реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», однако мероприятия по паспортизации не выполнены в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов