Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

28.04.2021         185

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» в 2020 году

Заслушав и обсудив информацию начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Челябинской области о ходе выполнения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» в 2020 году, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа» в 2020 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа 					              Е. К. Гиске

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 28.04.2021 № 185

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа»         в 2020 году.

В 2020 году в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Копейского городского округа осуществлялось выполнение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа», реализованы денежные средства в размере 180 473 675,64 руб. (85 559 048,09 руб. - финансирование 2020 г.;        94 914 627,55 руб. - доведенные лимиты 2021 г.), из них:

- 144 756 500,00 руб. (68 378 900,00 руб. - финансирование 2020г.;        76 377 600,00 руб. - доведенные лимиты 2021 г.) за счет средств фонда;

- 35 535 175,64 руб. (17 094 148,09 руб. - финансирование 2020г.;          18 441 027,55 руб. - доведенные лимиты 2021г.) за счет средств областного бюджета;

- 182 000,00 руб. (86 000 руб. - финансирование 2020г.;                          86 000 - доведенные лимиты 2021 г.) за счет средств бюджета муниципального образования.

Показатели расселения по программе:

- переселено 450 граждан из 164 квартир в благоустроенные жилые помещения общей площадью 7 210,0 кв.м.;

- приобретено 108 благоустроенных квартир общей площадью               5 415,45 кв.м., на сумму 180 473 675,64 руб.

Первый заместитель

Главы городского округа					                   К. А. Самарин