Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

24.09.2025 	     7

от _______________№_____

О готовности городского хозяйства к работе в зимний период 2025-2026 годов

Заслушав и обсудив информацию о готовности городского хозяйства к работе в зимний период 2025-2026 годов,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о готовности городского хозяйства к работе в зимний период 2025-2026 годов принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                              		Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа                                                                               Челябинской области

от «24» сентября 2025 № 7

Информация о готовности городского хозяйства к работе

в зимний период 2025-2026 годов

Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 утверждены новые Правила обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

Во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской области                        от 05.05.2025 № 554-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Челябинской области к работе в отопительный период 2025-2026 годов», издано постановление администрации Копейского городского округа от 14.05.2025 № 1881-п, которым утверждены:

- составы комиссий для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии;

- план организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы;

- программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов.

На территории городского округа централизованное теплоснабжение жилого фонда, объектов социальной сферы и других организацией осуществляется от 45 источников тепловой энергии.

По состоянию на 12.09.2025 готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства составляет:

- жилищный фонд – 91,4%;

- котельные – 97,8%;

- тепловые сети –100 %;

- водопроводные сети – 100%;

- газопроводы – 100%.

В соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов срок проверки единых теплоснабжающих организаций,  теплоснабжающих, теплосетевых организаций с 01.09.2025 по 30.09.2025.

С 01.09.2025 по 05.09.2025, в соответствии с графиком работы комиссии органа местного самоуправления, проведена проверка единых теплоснабжающих организаций,  теплоснабжающих, теплосетевых организаций с участием представителя Уральского управления Ростехнадзора.

Муниципальной комиссией рассмотрены документы, предоставленные управляющими организациями, ТСЖ, ТСН, ЖСК. По итогам проведенной проверки выявленные замечания организации должны устранить                                               в срок до 15.09.2025 для последующей проверки представителем Главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области».

Учреждениями социальной сферы (образования, культуры, физической культуры, спорта и туризма, социальной защиты населения, здравоохранения)                    в настоящее время устраняются замечания, выявленные в ходе проверки муниципальной комиссией.

В соответствии с графиком, утвержденным Уральским управлением Ростехнадзора, срок проведения оценки обеспечения готовности                                           к предстоящему отопительному периоду для Копейского городского округа –                   с 06.10.2025 по 14.10.2025.

Администрацией КГО утверждено постановление от 16.09.2025 № 3710-п «О начале отопительного периода 2025-2026 годов». Для потребителей социальной сферы отопительный период начнется с 22.09.2025, для прочих потребителей тепловой энергии с 29.09.2025.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам                                     А.С. Филиппов