

Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

29.05.2024 1091

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О проведении санитарной очистки  территории Копейского городского  округа в весенний период в 2024 году |

Рассмотрев информацию о проведении санитарной очистки территории Копейского городского округа в весенний период в 2024 году,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию о проведении санитарной очистки территории Копейского городского округа в весенний период в 2024 году (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 29.05.2024 № 1091

Информация

о проведении санитарной очистки территории Копейского городского округа в весенний период в 2024 году.

Во исполнение распоряжения Губернатора Челябинской области от 14.03.2024 № 254-р «О проведении весенних субботников по санитарной очистке территорий городов и населенных пунктов Челябинской области в 2024 году» постановлением администрации Копейского городского округа от 20.03.2024 № 650-п «Об организации работ по санитарной очистке территории Копейского городского округа в 2024 году» определен период проведения субботника с 15 апреля по 03 мая 2024 года и с 19 августа по 23 августа 2024 года (ко «Дню города» и «Дню шахтера»).

Данным постановлением утвержден состав штаба по проведению субботников по санитарной очистке территории Копейского городского округа, разграничены территории для 405 организаций.

По результатам конкурсных процедур 18.03.2024 заключен муниципальный контракт на оказание услуг по вывозу мусора в период проведения субботников по санитарной очистки территории с подрядной организацией ИП Бондаревская А.С. на сумму 2000,00 тыс. руб. Планируемый к вывозу объем 3 848 м3. На 03.05.2024 вывезено мусора в объеме 2580м3. Работы по вывозу мусора продолжаются.

23.03.2024 проведен городской штаб с представителями управляющих организаций и ООО «Центр коммунального сервиса», определен порядок по сбору и транспортированию отходов от санитарной очистки территории городского округа.

В уборке территории Копейского городского округа приняли участие сотрудники предприятий, организаций, студенты и учащиеся образовательных организаций.

27.04.2024 в день проведения Всероссийского субботника на двух общественных территориях Копейского городского, а именно: на пешеходной зоне по пр. Славы от ТРК Слава до ДК Кирова и на территории сквера «Книга Памяти» (ул. Хохрякова), а также на прилегающих территориях детских садов и общеобразовательных школ (МДОУ «Детский сад № 16», МДОУ «Детский сад № 44», МОУ «СОШ №23», МОУ «СОШ №16»), территории Дворца творчества детей и молодежи, АО «Завод Пластмасс», ПАО «ЧКПЗ» (территория, относящаяся к Копейскому городскому округу).В ходе санитарной уборки выполнены работы по уборке прилегающей территорий, обрезка деревьев и выкорчёвка. Всего во Всероссийском субботнике приняло участие 522 чел.

По общегородскому субботнику территория Копейского городского округа убрана на 100 % (от общей площади подлежащей уборке – 53 тыс. м2), вывезено 331 тонна мусора.

В рамках действующего законодательства ежегодно предоставляется субсидия на организацию оплачиваемых общественных работ для граждан; временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и на создание рабочих мест для занятых на общественных и временных работах на территории Копейского городского округа.

В 2024 году на эти цели в бюджете городского округа предусмотрена сумма в размере 2,7 млн. руб. На данные средства планируется выполнять работы по уборке общественных территорий, в том числе на территориях не закрепленных за организациями.03.05.2024заключено соглашение с ООО «Благоустройство Копейск» со сроком действия с мая по октябрь 2024 г.

МКУ КГО «Управление благоустройства» проведены работы по санитарной очистке, закрепленных за учреждением, территорий (парки, скверы, улицы, проспекты).

Начальник управления городского хозяйства М.Р. Яхина