Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

27.08.2025       1408

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа»

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения в 2024 году муниципальной  программы  «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.10.2022 № 2706-п,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

- Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа» в 2024 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.10.2022 № 2706-п, принять к сведению (прилагается).

- Управлению архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа продолжить реализацию муниципальной программы в 2025 году.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по вопросам городского хозяйства и землепользования.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                	     Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 27.08.2025  № 1408

Информация о ходе выполнения в  2024 году

муниципальной программы «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.10.2022 № 2706-п

Муниципальная программа «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа» (далее – Программа) разработана с целью обеспечения устойчивого развития территории округа на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

  - обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- осуществление строительства на основе документов  территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории (далее – ДПТ);

- осуществление  градостроительной деятельности с соблюдением требований  охраны  окружающей среды и экологической безопасности, сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Запланированный объем финансирования на 2024 год –1533, 90 тыс. рублей:

- внесение изменений в документацию по планировке территории (в части проекта межевания территории), ограниченной пр. Победы, пр. Славы, ул. Гольца, ул. Жданова в г. Копейске – муниципальный контракт исполнен на сумму 171, 20 тыс. рублей;

- разработка проекта межевания территории, ограниченной пр. Победы, ул. Борьбы, земельным участком с кадастровым номером 74:30:0104003:3592, ул. Ленина в г. Копейске–муниципальный контракт исполнен на сумму 98, 23 тыс. рублей;

-разработка проекта межевания территории, ограниченной                         ул. Введенского, пер. Кузнечный, ул. Свердловской для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) в г. Копейске– муниципальный контракт исполнен на сумму 417, 14 тыс. рублей;

- разработка проекта межевания территории, ограниченной                         водоотводной канавой, ул. Баженова, автодорогой «Бажово-Старокамышинск», технологической автодорогой для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) в г. Копейске – муниципальный контракт исполнен на сумму 379, 00 тыс. рублей;

- внесение изменений в документацию по планировке территории (проект межевания территории), ограниченной ул. Калинина, ул. Кирова,           ул. Федячкина, ул. Брюсова, ул. Обухова в г. Копейске, в части территории, ограниченной ул. Калинина, ул. Федячкина, ул. Брюсова, ул. Обухова - муниципальный контракт исполнен на сумму 180, 83 тыс. рублей;

- разработка проекта межевания территории, расположенной южнее  ул. Долгорукова, для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) вг. Копейске – муниципальный контракт исполнен на сумму287, 50 тыс. рублей.

Заключено 6 муниципальных контракта на общую сумму 1533, 90тыс. руб.

Начальник управления архитектуры

и градостроительства                                                                              И.Г. Шилина