Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

28.01.2026	    166

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2025 году

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2025 году, утвержденной распоряжением администрации Копейского городского округа от 11.11.2024 № 918-р,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2025 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                          Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа                     от 28.01.2026 № 166

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»,   утвержденной распоряжением администрации Копейского городского округа

в 2025 году

Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, на  создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа,  снижение уровня риска совершения дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий от них и повышение комфортности проживания граждан на территории городского округа реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»,   утвержденной распоряжением администрации Копейского городского округа  от 11.11.2024 № 918-р.

Общий объем финансирования программных мероприятий в 2025 году  составил 453,12  млн. руб., из которых 192,71 млн. руб. средства областного бюджета, 260,41 млн. руб. - местный бюджет. (приложение1)

В 2024 году на территории Копейского городского округа наблюдалась неблагоприятная гидрологическая ситуация связанная с обильными снегопадами и дождевыми осадками, что привело к разрушению грунтовых автодорог городского округа.

В результате подтопления  территории города и поселков в течение 2024 года два раза объявлялся режим ЧС. Учитывая данные обстоятельства и в целях приведения грунтовых дорог в проезжее состояние, в летний сезон 2025 года все силы и средства областного и местного бюджета были направлены на восстановление подвергшихся подтоплению участков автодорог, их грейдирование с полной и частичной отсыпкой.

Производились работы по устранению деформаций дорожного покрытия (асфальтобетонном) в объеме 18692 м2 по следующим адресам:

- пр. Победы;

- ул. Ленина;

- п. Железнодорожный а/д от п/п до а/д Кольцо;

- ул. Лихачева;

- ул. Потанино-ул. Васнецова;

- ул. Федячкина;

- ул. Лихачева (пучины);

- ул. Потанино-ул. Васнецова (пучины);

- ул. Артиллерийская (ямочный ремонт);

- ул. Макаренко (от ул. Учительская до ул. Гольца) (ямочный ремонт);

- ул. 4-ая Пятилетка (ямочный ремонт);

- ул. Кожевникова-Юнатов (ямочный ремонт);

- ул. Кирова-Федячкина (ямочный ремонт);

- ул. Кемеровская (ямочный ремонт);

- ул. Новосибирская (ямочный ремонт);

- ул. Кузнецова (ямочный ремонт);

- пр. Ильича (ямочный ремонт);

- ул. Меховова (ямочный ремонт);

- ул. Дундича + поворот с ул. Забойщиков на ул. Урицкого

- ул. Васенко (ямочный ремонт)

- ул.Международная

- ул.Халтурина (асфальтовый участок)

- пос. Октябрьский (ул.Ленина, ул.26 Партсъезда, ул.Гагарина, ул.Молодежная

- ул.Коммунистическая (провал напротив школы)

Выполнены работы по асфальтированию автодороги по ул.Севастопольской объемом 2 940 м2, на сумму 11 430 230,80 рублей.

Произведены работы по грейдированию грунтовых автодорог с добавлением нового материала общим объемом 28 381,35 м2

- автодорога от ул.Забойщиков до ул.Харьковской,1А (отсыпка)

- автодорога на пос.ЧГРЭС (грейдирование с частичной отсыпкой)

- автодорога на пос.Зуевку (грейдирование с частичной отсыпкой)

- 19 Партсъезда (отсыпка)

- ул.Шахтстройская (отсыпка с применением скального грунта)

- ул.Печорская (отсыпка с применением скального грунта)

- автодорога к СНТ «Любитель» (отсыпка пучин)

- ул.Потанинская (отсыпка с применением скального грунта)

- автодорога от ул.Забойщиков, д.10 до д.2 по ул.Харьковской (отсыпка с применением скального грунта)

-   автодорога от ул.Брюсова,8 до ул.Обухова,34 (грейдирование с частичной отсыпкой)

- ул.22 Партсъезда (грейдирование с частичной отсыпкой- подъезд к контейнерной площадке)

- ул.Федячкина (грейдирование с частичной отсыпкой- подъезд к контейнерной площадке)

- ул. Заломова (отсыпка)

- пер. 3-ий Снайперский (отсыпка)

- ул. Суворова (частичная отсыпка)

- ул.Алексеева (частичная отсыпка)

- дворовой проезд по ул.Коммунистическая,11 (отсыпка)

-  ул.Коркинская (частичная отсыпка)

-  ул.Новая Заря (частичная отсыпка)

- ул.Западная (отсыпка с применением скального грунта).

Выполнены работы - по ямочному ремонту автодорог от пр. Победы по Путепровод 2 ( устранение ямочности и пучинообразования  объемом 350 м2) и пер. Юнатов объемом 26 м2;

В рамках гарантийных обязательств выполнены работы по устранению деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части автодорог по ул.Мира и ул.Баженова, объем работ составил 417,3 м2 на сумму 523 006,87 рублей, а также по устранению деформаций асфальтобетонного покрытия проезжей части автодороги пос.Горняк-пос.Северный Рудник, объемом 576,5 м2 на сумму 1 726 678,55 рублей.

Выполнено работ  по восстановлению остановочных, посадочных площадок и павильонов на автобусных остановках Копейского городского округа в количестве 48 шт. Всего на сумму 46,00 млн. рублей.

С началом нового 2025/2026 учебного года проводятся различные мероприятия, такие как профилактическая акция «Внимание дети!» (2 этап) с участием 18 215 детей, 2342 педагога, 448 родителей, в ходе которой проводились:

- рейды родительского патруля, тесты, викторина «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я», просмотр видеофильмов и мультфильмов по ПДД, «Безопасный путь в школу» и др.

- познавательные занятия, дидактические игры, подвижные игры, чтение художественной литературы, экскурсии к проезжей части на тему: «Безопасность на дороге в осенний период», рисование «Опасные ситуации на дороге».

- оформлены информационные стенды для родителей по ПДД.

Проведены родительские собрания с участием 11 920 родителей на темы:

«Сезонные особенности на дороге», «Использование автокресла или ремня безопасности при перевозке детей автотранспортом», «Использование светоотражателей в темное время суток», «Правила пользования СИМ и меры ответственности за нарушение ПДД при пользовании СИМ».

Информации о мероприятиях в рамках акции «Внимание – дети! 2 этап с 18.08.2025 по 12.09.2025 размещены на официальных сайтах образовательных организаций и «ВКонтакте»

Также в сентябре 2025 в период акции «Неделя безопасности» и с 29.09.2025 в течении учебной недели в Единый день профилактики в дошкольных учреждениях и школах сотрудниками ГАИ проведены профилактические беседы по безопасности дорожного движения, охват детей 8300.

Регулярно ведется профессиональная подготовка ответственных лиц по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с целью дальнейшего обучения детей.

Так, в соответствии с приказом управления образования № 844  с 10 сентября по 20 октября 2025 года проведен муниципальный этап областного конкурса «Правила движения каникул не знают» с целью выявления лучшей образовательной организации по проведению работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Приказом от 18.09.2025 № 843 организован  городской смотр – конкурс по пропаганде правил дорожного движения и профилактике ДДТТ среди обучающихся, результаты которого были объявлены 13.11.2025.

С 15.10.2025 по 09.11.2025 проведена профилактическая акция «Осенние каникулы.

С 18.12.2025 по 14.01.2026 проведена профилактическая акция «Зимние каникулы», результаты которой представлены ниже.

| № | Виды деятельности | Количество мероприятий | Темы | Охват |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | родители | педагоги | обуч-ся |
|  | Профилактические мероприятия. | 526 | Размещение информации в уголках безопасности. Выступление агитбригад. Акции. Общешкольная тематическая линейка «Правила безопасного поведения на дороге во время зимних каникул». | 172 | 259 | 8732 |
|  | Родительские собрания | 211 | Беседы с родителями о необходимости использования детских удерживающих устройств, светоотражающих элементов на одежде детей в вечернее время. | 3581 | 255 | - |
|  | Инструктажи с обучающимися | 606 | С разъяснением сезонных особенностей зимнего периода (сокращение светового дня, выпадение осадков в виде снега, увеличение тормозного пути автомобиля, значительное ограничение видимости, использование капюшонов и т.д.). | - | 245 | 9879 |
|  | Профилактические беседы | 562 | Дорожные ловушки зимой, «Особенности поведения вблизи проезжей части в зимний период», «Сигналы светофора», «Какой пешеходный переход самый безопасный?», «Как безопасно перейти проезжую часть?», «Использование световозвращателей», «Опасные зимние забавы». | - | 234 | 9631 |
|  | Размещение информации на сайте образовательной организации | 54 | Информация о проведении профилактических мероприятий. Памятки пешеходам. Памятки водителям. | - | - | - |
|  | Размещение информации в СМИ (ВКонтакте) | 54 | Информация о проведении профилактических мероприятий. | - | - | - |

Также в муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» включено мероприятие по повышению уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе проведение городских конкурсов и мероприятий по обучению детей правилам дорожного движения, участие в областных массовых мероприятиях с участием детей (конкурсы, соревнования и т.д.), организация проведения широкомасштабных социальных компаний, установка наружной социальной рекламы по профилактике ДТП, приобретение световозвращающих приспособлений для распространения в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций. На данные мероприятия из местного бюджета выделено 70,1 тыс. рублей.

| Бланк расходов | Наименование КЦСР | Доп. КР | Ассигнования | Бланк расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУ «ГСЗ» | Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями в рамках повышения доступности и качества услуг пассажирского транспорта для всех категорий граждан | МБ | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 |
| МУ «ГСЗ» | Создание, модернизация (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями в рамках повышения доступности и качества услуг пассажирского транспорта для всех категорий граждан | ОБ | 41 400 000,00 | 41 400 000,00 |
| МУ «ГСЗ» | Разработка проектно-сметной документации | МБ | 10 594 000,00 | 4 922 500,00 |
| МУ «ГСЗ» | Техническое обслуживание и содержание сетей наружного освещения | МБ | 149 850,00 | 148 185,00 |
| МУ «ГСЗ» | Техническое обслуживание и содержание сетей наружного освещения | МБ | 20 535 986,10 | 20 535 775,40 |
| МУ «ГСЗ» | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | МБ | 54 872 700,00 | 54 872 700,00 |
| МУ «ГСЗ» | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | ОБ | 151 306 564,45 | 151 306 564,45 |
| МУ «ГСЗ» | Разработка ПСД на устройство светофорного объекта пересечения ул. Линейная – ул. Малышева | МБ | 400 000,00 | 380 000,00 |
| МУ «ГСЗ» | Обустройство пешеходного моста через реку Чумляк | МБ | 849 170,00 | 0,00 |
| МУ «ГСЗ» | Обустройство пешеходного моста через реку Чумляк | МБ | 18 000,00 | 0,00 |
| МУ «ГСЗ» | Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | МБ | 63 107 822,65 | 63 107 822,65 |
| МУ «ГСЗ» | Ремонт автодороги ул. Севастопольская | МБ | 9 960 644,46 | 9 960 644,46 |
| МУ «ГСЗ» | Ремонт автомобильных дорог от ж/д пос. Горняк до ж/д переезда пос. Северный Рудник | МБ | 1 726 678,55 | 1 726 678,55 |
| МУ «ГСЗ» | Ремонт автомобильных дорог по ул. Баженова и ул. Мира | МБ | 523 006,87 | 523 006,87 |
| МУ «ГСЗ» | Содержание улично-дорожной сети | МБ | 81 349 482,54 | 81 349 482,54 |
| МУ «ГСЗ» | Светофоры | МБ | 300 000,00 | 274 448,83 |
| МУ «ГСЗ» |  |  | 441 693 905,62 | 435 107 808,75 |
| МУ КГО «Управление строительства» | Разработка проектно-сметной документации | МБ | 1 975 715,80 | 1 975 715,80 |
| МУ КГО «Управление строительства» | Строительство автомобильных дорог | МБ | 54 000,00 | 54 000,00 |
| МУ КГО «Управление строительства» | Строительство автомобильных дорог | МБ | 9 324 474,50 | 9 324 474,50 |
| МУ КГО «Управление строительства» |  |  | 11 354 190,30 | 11 354 190,30 |
| управление образования | Иные расходы на реализацию отраслевых мероприятий | МБ | 70 100,00 | 0,00 |
| управление образования |  |  | 70 100,00 | 0,00 |
| Итого |  |  | 453 118 195,92 | 446 461 999,05 |