Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

26.04.2023          764

от _______________№_____

О    ходе выполнения   муниципальной

программы  «Организация проведения кадастровых   работ   для  обеспечения постановки     на    кадастровый     учет объектов            коммунальной            и транспортной             инфраструктуры, расположенных        на        территории Копейского городского округа, и работ по       техническому       обследованию объектов                      теплоснабжения, находящихся        в       муниципальной собственности Копейского городского округа» в 2022 году

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом   Российской Федерации,   Федеральным    законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Бурковой Ж.А.,

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемую информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа» в 2022 году.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                                Е.К. Гиске

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 26.04.2023 года № 764

Информация о ходе выполнения

муниципальной программы «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа» в 2022 году

Программа «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа» (далее – Программа) действует, начиная с 2017 года с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Муниципальное имущество – один из важнейших ресурсов муниципального образования, требует эффективного распоряжения и управления.

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом непосредственно влияет на уровень качества жизни населения и определяет инвестиционную привлекательность городского округа.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач:

- проведение кадастровых работ в отношении объектов инженерной и транспортной инфраструктуры позволит актуализировать данные в реестре муниципальной собственности Копейского городского округа и зарегистрировать право собственности муниципального образования «Копейский городской округ» на вышеуказанные объекты;

- проведение мероприятий по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа, обеспечит передачу таких объектов в пользование и во владение в установленном порядке, поспособствует привлечению частных инвестиций в создание, реконструкцию и модернизацию муниципального имущества.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Запланированный объем финансирования на 2022 год – 1 500 тыс. рублей (1 500 тыс. рублей – организация проведения кадастровых работ).

За 2022 год кадастровые работы выполнены и оплачены на сумму 1 500 тыс. руб. в отношении 377 объектов коммунальной инфраструктуры, из них 367 поставлены на кадастровый учет (сети водоснабжения 128 ед., водоотведения 230 ед., газовые сети 5 ед., прочие 4 ед.) общей протяженностью 80000 метров, в отношении 10 объектов выдано заключение кадастрового отдела о невозможности внесения сведений в ЕГРН.

Плановое количественное значение целевого показателя 80 000 погонных метров.  Фактическое выполнение за 2022 год составило 80 000 погонных метров.

Целевые показатели Программы достигнуты, выполнение программы  составило 100 %.

В результате реализации данной программы с 2017 года проведены кадастровые работы и зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении сетей теплоснабжения, автомобильных дорог, частично в отношении сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Данная работа будет продолжена в текущем году в отношении объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с муниципальной программой «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.11.2022 № 2704-п.

Запланированный объем финансирования на 2023 год – 1 500 тыс. рублей.

Начальник управления по имуществу и

земельным отношениям администрации

Копейского городского округа			                              Ж.А. Буркова