Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 31.10.2018  № 596

Информация о ходе выполнения в  2018 году

муниципальной программы «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 29.12.2017 № 3305-п

Программа «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа» (далее – Программа) утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 29.12.2017 № 3305-п  (далее – Программа), разработана с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Муниципальное имущество – один из важнейших ресурсов муниципального образования, требует эффективного распоряжения и управления.

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом непосредственно влияет на уровень качества жизни населения и определяет инвестиционную привлекательность городского округа.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач:

- проведение кадастровых работ в отношении объектов инженерной и транспортной инфраструктуры позволит актуализировать данные в реестре муниципальной собственности Копейского городского округа и зарегистрировать право собственности муниципального образования «Копейский городской округ» на вышеуказанные объекты;

- проведение мероприятий по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа, обеспечит передачу таких объектов в пользование и во владение в установленном порядке, поспособствует привлечению частных инвестиций в создание, реконструкцию и модернизацию муниципального имущества.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Запланированный объем финансирования на 2018 год – 5 000 тыс. рублей (971,4 тыс. рублей – проведение технического обследования, 4 028,6 тыс. рублей – организация проведения кадастровых работ).

Техническое обследование запланировано в отношении 6 объектов капитального строительства, а также в отношении линейных объектов – тепловых сетей общей протяженностью 41 960,0 метров.

Проведение кадастровых работ запланировано в отношении 503 объектов – сетей транспортной и коммунальной инфраструктуры общей протяженностью 503 890,77 метров.

Дополнительно на 2018 год в рамках муниципальной программы запланировано проведение геодезических работ в отношении ливневой канализации протяженностью 4 000 метров.

На сегодняшний день выполнены и оплачены на сумму 214 968,92 руб.  кадастровые работы в отношении 52 объектов коммунальной инфраструктуры общей протяженностью 23 018 метров, а также геодезические работы ливневой канализации протяженностью 4 000 метров.

Дополнительно оплачены справки ОГУП «Обл.ЦТИ» об отсутствии собственников линейных объектов на сумму 37 368 рублей.

В настоящее время заключены 4 контракта на выполнение кадастровых работ:

- Автомобильные дороги с асфальто-бетонным покрытием. Начальная цена контракта – 1 063 032,67. По итогам электронного аукциона заключен контракт на сумму 186 030,67 рублей, процент падения 82,5%.

- Автомобильные дороги с грунтовым покрытием. Начальная цена контракта - 733 186,67 рублей, по итогам электронного аукциона заключен контракт на сумму - 254 356,36 руб,, процент падения – 72,09%.

- Сети освещения. Начальная цена контракта – 1 031 826 рублей, по итогам электронного аукциона заключен контракт на сумму – 169 473,20 руб., процент падения – 83,58%.

- Сети газораспределения. Начальная цена контракта -  911 466,44 рубля, по итогам электронного аукциона заключен контракт на сумму – 254 356,36 руб., процент падения – 72,09%.

Таким образом, на сегодняшний день целевые показатели Программы достигнуты при значительно экономии денежных средств в результате проведения аукционов на электронных площадках.

|  | Количество объектов, ед. | Протяженность объектов, м. | Финансирование, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Плановые показатели на 2018 год | 503 | 503 890,77 | 4 028,6 |
| Достигнутые показатели на 2018 год | 554 | 508 287,00 | 963,17 |

В настоящее время подготовлено постановление администрации Копейского городского округа «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа», которым предусмотрено дополнительно проведение до конца 2018 год кадастровых работ в отношении объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в количестве 398 объектов общей протяженностью 233 633 метров. Планируемая сумма финансирования – 800 тыс. рублей.

Начальник управления по имуществу

и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа 						       Ю.В. Кем