Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Чистая вода»

на территории Копейского городского округа в 2022 году

Программа «Чистая вода», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 29.10.2021 № 2596-п, разработана в целях бесперебойного обеспечения населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве (далее – Программа).

Для решения поставленной цели в рамках Программы решается следующая основная задача: повышение качества питьевой воды посредством модернизации существующих систем водоснабжения, водоотведения и строительство новых.

Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, срок реализации Программы 2022 – 2024 годы.

 Общий объем финансового обеспечения Программы в 2022 году составил 311,5 млн. руб., в т. ч.:

- федеральный бюджет – 123,6 млн. руб.;

- областной бюджет - 187,6 млн. руб.;

- местный бюджет –311,6 тыс. руб.

В 2022 году в рамках программы МУ «Управление строительства» выполнено строительство озоно-фильтровальной станции в п. Октябрьский Копейского городского округа, ул. Российская, 33». Общий объем финансирования составил 128, 9 млн. руб., из которых 123,6 млн. руб. - средства федерального бюджета, 5,2 млн. руб. - средства областного бюджета, 128, 99 тыс. руб. - средства местного бюджета, объект введен в эксплуатацию 28.12.2022 года.

Продолжены работы по строительству системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа. Общий объем финансирования составил 182, 6 млн. руб., в т. ч. 182, 4 млн. руб. - средства областного бюджета, 182,68 тыс. руб. - средства местного бюджета, планируемый срок завершения работ – 2023 год.

В 2022 году МУ «Городская служба заказчика» в рамках реализации Программы проведена работа по разработке проектной документации по объектам:

- «Строительство системы водоснабжения п. Заозерный Копейского городского округа»;

- «Строительство водовода в п. Козырево Копейского городского округа с разводящими сетями»;

- «Строительство системы водоотведения п. Вахрушево Копейского городского округа».

 Срок получения положительного заключения Госэкспертизы - 1 квартал 2023 года.

Начальник управления городского хозяйства М.Р. Яхина