Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 28.09.2022 № 574

Информация

о ходе выполнения  муниципальной программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории

Копейского городского округа»

(тыс.руб.)

| № пункта | Наименование мероприятия |  | Испол ни тели | Сроки реализации | Источник финансирования | Сумма | % исполнения |  | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (количество объектов, мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: обеспечение доступности инвалидов и МГН к приоритетным объектам социальной, инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Адаптация зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонами и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУ «ЦБС» Библиотека семейного чтения № 5 (ул. Молодёжная, д. 9 ) | УК |  | 2022 | местный бюджет | 283,30 | 100% | Объект - 1 - обеспечение входной группы доступом для инвалидов — 238,81; - приобретение тактильных табличек — 44,49 |  |
| 3. | МУ «ДК Бажова» (ул. Л.Чайкиной, д. 33) | УК |  | 2022 | местный бюджет | 536,40 | 100% | Объект - 1 - обеспечение входной группы доступом для инвалидов — 450,92; - оборудование путей движения к зданию — 85,48 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 819,70 | 100% |  |  |

Заместитель Главы городского округа

по социальному развитию                                                                                                                                                  С.В. Логанова