Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 28.09.2022 № 564

Информация о готовности городского хозяйства

к работе в зимний период 2022-2023 годов

На сегодняшний день готовность к работе в отопительный период                  2022-2023 гг. Копейского городского округа – 100 %.

Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 гг. объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы к работе в зимний период 2022-2023 гг. проведены в соответствии с планом мероприятий по подготовке к отопительному периоду, утвержденным постановлением администрации Копейского городского округа от 21.03.2022    № 808-п «О подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Копейского городского округа Челябинской области к работе в отопительный период 2022-2023 годов».

В рамках подготовки к работе в отопительном периоде выполнены мероприятия на сумму 120,89 млн. рублей (за счет средств предприятий ЖКХ). Проведены работы по ремонту котельного оборудования, замене теплотрасс протяженностью 4,24 км, ремонту внутридомовых инженерных систем (водо-тепло-электроснабжения), кровли, ремонту и замене запорной арматуры, подготовлены тепловые, газовые, водопроводные, канализационные и электрические сети, в жилых домах произведена опрессовка и промывка системы отопления и бойлеров, и другие работы.

Теплоснабжающими организациями в течение года проводятся учебные, контрольные и противопожарные тренировки на объектах жилищно-коммунального хозяйства (далее  - ЖКХ). Отработаны ситуации со сроком проведения аварийно-восстановительных работ и восстановлением работоспособности инженерных коммуникаций от 1 суток и более - прекращение подачи воды на тепловой сети; утечка на газовом коллекторе котельной; снижение давления на тепловой сети; выход из строя задвижки на ЦТП; течь в трубной части котла котельной; порыв паропровода на котельной; взрыв котла на котельной; порыв на тепловой сети;  порыв трубы центрального водоснабжения.

Согласно Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. на территории Копейского городского округа, проведение проверок и выдача паспортов готовности, оформленных в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» завершено.

Комиссией проведена проверка и  выданы паспорта готовности -                      117 потребителям (100%) (93 потребителя соцсферы (детские сады, школы, социальные объекты, больницы), 24 управляющие организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК (жилищный фонд), 5 теплоснабжающим организациям из 7 (71,4%)                      (ООО «Синергия» и АО «Челябоблкоммунэнерго» филиал «Копейские электротепловые сети»  Ростехнадзором выявлены замечания, документы и гарантийные обязательства представлены об устранении замечаний),                             1 (100%) теплосетевой организации.

В соответствии с приказом Уральского управления Ростехнадзора от 08.09.2022 № ПР-332-532-0 «О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов Муниципального образования Копейский городской округа Челябинской области», срок проведения проверки для муниципального образования с 26 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г., итоги проведения проверки будут подведены – 30.09.2022 г.

На территории Копейского городского округа (постановление администрации КГО от 19.09.2022 года № 2461-п) отопительный сезон начат с 22.09.2022 г.

Общая задолженность ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов на 15.09.2022г. составляет 107,1 млн. руб., в т. ч. перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» - 66,8 млн. руб.,            АО «Газпром газораспределение Челябинск» - 12,6 млн. руб.,                                        ООО «Уралэнергосбыт» - 27,7 млн. руб.

Одним из крупных должников является ООО «ПКП Синергия», имеющее задолженность в размере 82,9 млн. руб., в т. ч. 51,5  млн. руб. за потребленный газ перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

Администрацией Копейского городского округа принимается ряд  мер по уменьшению задолженности за топливно-энергетические ресурсы предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства, в т. ч.:

- проведение совещаний с руководителями предприятий, имеющих задолженность;

- контроль за ведением предприятием – должником претензионно-исковой работы по взысканию задолженности с потребителей коммунальных услуг;

- направление в адрес предприятий писем с требованием о принятии мер по погашению задолженности, в т.ч. составлении графиков погашения задолженности.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам                                                  И.В. Фролов

Согласовано:

Начальник управления

городского хозяйства                                                                              А.Б. Мудрых