Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

**РЕШЕНИЕ**

24.11.2021 299

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2021 году |  |  |

Рассмотрев информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2021 году Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2021 году (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа Е.К. Гиске

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 24.11.2021 № 299

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2021 году

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа от 01.12.2020 № 2693-п, организует безопасное, беспрепятственное и комфортное движение транспорта и пешеходов в границах округа.

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на создание безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа, снижение уровня риска совершения дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий от них и повышение комфортности проживания граждан на территории городского округа.

Муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» » в 2021 году запланировано выполнение мероприятий на сумму 269,48 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета 189,35 млн руб., средств местного бюджета 80,13 млн руб.

По состоянию на 01.11.2021 г. финансовое выполнение составило137,66млн руб. (73,55 млн руб. – областной бюджет (39%), 64,11 млн руб. – местный бюджет (80%)) – 51 % от планируемых затрат.

Физическое выполнение составило 226,12 млн. руб. (84%).

Для улучшения дорожных условий и снижения аварийности на дорогах Копейского городского округа в рамках содержания улично – дорожной сети общего пользования местного значения производятся следующие мероприятия:

1. Устранения деформации асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)общая стоимость работ составила 16,51 млн. руб., 12400м2:

- центральная часть города:ул. Ленина (176 м2), ул. Борьбы (до Кузнецова) (390 м2), ул. Кузнецова (563 м2), ул. Бр. Гожевых (31,3 м2), пер. Пионерский (27,3 м2), ул. Кожевникова (567 м2), ул. Линейная (518 м2), пер. Ильича (168 м2), ул. Темника (287 м2), пр. Коммунистический (186 м2), ул. Гольца (175 м2), ул. Гастелло (148 м2), ул. Учительская (50 м2), ул. Калинина (396 м2), Калинина (от ул. Кирова до ул. Обухова) (207,14 м2), ул. 4-ая Пятилетка (139,68 м2), ул. Сутягина (607,23 м2), ул. Борьбы (от Лихачева до областной) (179,7 м2), пр. Коммунистический от прокуратуры до Томилова (48,64 м2), ул. Борьбы (от Кузнецова до Лихачева) (229,14 м2), ул. Томилова (275,41 м2);

- пос. Потанино: от областной до переезда (505,63 м2); Луганская, пер. Тореза, Томская (303,58 м2);

- пос. Старокамышинск:ул. Троицкая, ул. Комсомольская (577,89 м2), ул. Коммунистическая (294,39 м2), Федотьева (334,44 м2), на геронтологический центр (261,03 м2);

- пос. Октябрьский: Ленина от Молодежной до Северной (53,5 м2), Ленина от Молодежной до Северной (236,02 м2), 26 Партсъезда (77,4 м2), Ленина от Российской до Молодежной (29 м2), Гагарина (32,5 м2), Российская (26,75 м2), Молодежная (124,5 м2);

- Центр (гарантийный участок для суда):Кирова/Калинина перекресток (39,89 м2);

- пос. Бажово: ул. Мира (223,07 м2), ул. Баженова (259,4 м2), ул. Урицкого (462,24 м2), от Кирова до Забойщиков (322,46 м2).

- пос. Горняк: а/д Горняк-Сев.Рудник (366,77 м2);

- пос. Железнодорожный, пос. Старокамышинск, пос. Козырево по заявкам жителей (2500м2).

2. Летнее содержание УДС на общую сумму 54,71 млн. руб., в т.ч.:

- очистка осевой и прибордюрной части автодорог подметально-вакумной машиной (5,77 млн. руб., 4972 км);

- очистка прибордюрной части автодорог щетками с увлажнением (5,06 млн. руб., 5082 км);

- очистка вручную лотков и прибордюрной части автодорог (3,96 млн. руб., 277,38 км);

- уборка вручную прибордюрной части обочин и газонов от летучего мусора ( 2,54млн. руб., 393 км);

- очистка тротуаров вручную (подметание и очистка от грязи) (0,08 млн. руб., 25740 км);

- очистка тротуаров механизированным способом (0,33 млн. руб., 209 330 м2);

- исправление профиля обочин с добавлением нового материала (0,19 млн. руб., 40,20 км);

- кошение обочин, сгребание и вывоз скошенной травы (2,48 млн. руб., 209000 м2);

- мойка проезжей части поливомоечными машинами (0,90 млн. руб., 990 км);

- летнее содержание остановочных комплексов (1,2 млн. руб., 21793 м2);

- техническое обслуживание дорожных знаков (очистка от пыли, грязи, рекламных объявлений) (0,56 млн. руб., 1098 шт);

- устройство дорожных знаков на бесфундаментной основе (со стойкой) со световозвращающей поверхностью (1,71 млн. руб., 449 шт);

- покраска металлических направляющих пешеходных ограждений и светофорных объектов (по заявке заказчика) (1,20 млн. руб., 7530 м/п);

- приведение в соответсвие с требованиями ГОСТ светофорных объектов (1,09 млн. руб, 1 ед.)

- содержание грунтовых автодорог(грейдирование) (1,90 млн. руб., 569,04 км);

- содержание грунтовых дорог (грейдирование с добавлением нового материала с подсыпкой до 15 % от общей площади автомобильной дороги) на сумму 0,1 млн. руб. (1278,4 м2), в т.ч.:

* пос. Октябрьский: ул. Медведева 400 м2;
* пос. РМЗ: от ул. Международная до ул. Семенова 878,4 м2.

- содержание грунтовых автодорог (грейдирование с добавлением нового материала, сплошное покрытие до 15 см) на сумму 6,5 млн. руб, (71034 м2), в т.ч.:

* центральная часть: ул. Запрудная (Пластмасс) 1800 м2, ул. Костычева (пос. Новостройка) 6500 м2, ул. Красноармейская 1000 м2, ул. Лескова (от д. 120 до д. 142) РМЗ 8399 м2, пер. 3 Снайперский 1000 м2;
* пос. Кадровик: ул. Огнева 4470 м2, ул. Ручейная 3650 м2;
* пос. 201 шахты: ул. Шахтерская 4650 м2,пер. Беломорский 680 м2;
* пос. Потанино: пер. Хрустальный 1200 м2;
* пос. Старокамышинск: ул. Троицкая 5057 м2;
* пос. Бажово: пер от Крылова до Качалова 1512 м2;
* пос. Горняк: ул. Чапаева 2940м2, ул. 7 ноября 7647м2;
* пос. Октябрьский: ул. Надежды 5500м2;
* с. Калачево: ул. Сельская, ул. Заречная 6129м2;
* пос. Железнодорожный: ул. Кубинская 6500 м2, ул. Челюскина 2400 м2.

- подсыпка выбоин асфальтобетонной срезкой(1,58 млн. руб., 16328 м2);

- покраска бордюров (0,31 млн. руб., 2000 м2);

- содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог (1,78 млн. руб.);

- ремонтно-восстановительные работы на остановочных комплексов (0,28 млн. руб, 1 ед.)

- содержание барьерного ограждения, пр. Победы, ул.Лихачева (0,21 млн. руб.);

- вырубка древесно-кустарниковой растительности ограничивающей видимость вблизи со светофорными объектами и знаками(1,63 млн. руб., 3500 м2);

- валка деревьев,с уборкой и утилизацией порубочных остатков (1,16 млн. руб., 100 шт);

- обрезка веток для обеспечения видимости (0,84 млн. руб., 200 м3);

- покраска деревьев (0,06 млн. руб., 600 шт);

- нанесение дорожной разметки краской (2,82 млн. руб., 19057,00 м2);

- нанесение дорожной разметки холодным пластиком (1,44 млн. руб., 1520 м2);

- установка направляющих металлических пешеходных ограждений (0,41 млн. руб., 222 м/п);

- техническое обслуживание светофорных объектов, (8 объектов) (0,81 млн. руб.);

- техническое обслуживание светофоров Т7, (8 объектов) (0,92 млн. руб.);

- ремонтно-восстановительные работы светофорных объектов (0,13 млн. руб., 1 ед. услуги);

- устройство подходов, тротуаров к пешеходным переходам (Елькина, Театральная) (0,34 млн. руб., 1 ед. за услугу);

- устройство 20 искусственных неровностей и 17 подходов к пешеходным переходам на сумму 4,42 млн. руб. по следующим адресам: ул. Ленина, 25, пр. Коммунистический, 24, ул. Калинина, 10, ул. Федячкина, 10, ул. К.Маркса, 3, ул. Гастелло, 27, ул. Гольца, 18, ул. Борьбы, 34, ул. Лихачева, 7, ул. Томилова, 11, ул. Кузнецова, 7, ул. Кемеровская, 26, ул. Кемеровская, 24/2, ул. Дундича, 3, ул. Дундича, 35, ул. Дундича, 71, ул. Забойщиков, 19, ул. Мира, 37, ул. Мира, 51, ул. Российская, 8, ул. Кирова-ул. Калинина, ул. Ленина (подход к МОУ СОШ № 2), ул. Гольца, 18, пр. Ильича-пр. Коммунистический, ул. Меховова (в районе ДК РМЗ), ул. Сутягина-ул. Лихачева (у ж.д. № 31), ул. Калинина ( в районе МОУ СОШ № 9 ), ул. Калинина ( у дома №10), ул. Федячкина, 10 и 11, ул. Темника,18 (в районе Т-7), пр. Славы, 15 (напротив ДК им. Кирова), пр. Коммунистический-пр. Победы (у БХ "Персона"), ул. Борьбы-ул. Лихачева, ул. Коммунистическая (в районе ДК), ул. Учительская, ул. Калинина-ул. Ленина, ул. Молодежная.

3. Зимнее содержание улично-дорожной сети на общую сумму31,12 млн. руб, в т.ч.:

- сгребание и подметание проезжей части автодорог (4,50 млн. руб., 21132 км);

- очистка проезжей части от снега (а/грейдером) (3,34 млн. руб., 11532329 м2);

- формирование снежного вала (грейдером), погрузка и вывоз снега (5,78 млн., руб.);

- очистка тротуаров вручную (0,06 млн. руб, 22015 м2);

- очистка тротуаров средствами механизированным способом (3,80 млн. руб, 2795720 м2);

- посыпка пешеходных тротуаров ПСС (1,8 млн. руб, 4141,40 км);

- очистка пешеходных переходов (0,07 млн. руб, 9674 м2);

- посыпка ПСС в местах торможения(5,34 млн. руб, 6936284 м2);

- устранение колейности (0,51 млн. руб, 1855,46 км);

- работа бульдозеров на снежной свалке (0,99 млн. руб, 173 тыс.м3);

- круглосуточное дежурство механизированных бригад и диспетчерской службы (3,21 млн. руб, 17184 ч.);

- зимнее содержание остановочных комплексов (1,72 млн., руб, 13212 м2).

В целях обеспечения безопасного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и поддержания технических-эксплуатационных характеристик дорожного полотна в нормативном состоянии выполнены следующие мероприятия по:

1. ремонту автодорог местного значенияна общую сумму 115,96 млн. руб., протяженностью 13,28 км, в т.ч.:
* ул. Театральная (3,79 млн. руб., 0,53 км); ул. Элеваторная (3,01 млн. руб., 0,37 км); ул. Электровозная (6,30 млн. руб., 0,53 км); выезд из г. Копейска от ул. Кемеровская до СНТ «Коммунальщик» (7,37 млн. руб., 0,72 км); кольцевая развязка пос. РМЗ (2,50 млн. руб., 0,29 км); ул. Советов от пр. Победы до воинской части (от дома № 10 до воинской части) (3,72 млн. руб., 0,44 км); ул. Советов от пр. Победы до кол.садов завода «Пластмасс» (3,33 млн. руб., 0,54 км);
* от ж/д переезда пос. Горняк до ж/д переезда пос. Северный Рудник (с учетом примыканий к автодорогам по ул. Линейная и ул. Артиллерийская) (78, 40 млн. руб,8 км);
* ул. Заводская (1,69 млн. руб, 0,25 км), ул. Лихачева (5,85 млн. руб, 1,25 км);
1. ремонту тротуара по ул. Кузнецова (от ул. Сутягина до ул. Бр.Гожевых, нечетная сторона). (1,42 млн. руб, 1152 м2);
2. ремонту тротуара и проезда по ул. Республиканская (от дома № 9 по ул. Энергетиков до дома № 30а по пр.Славы). Асфальтобетонный проезд 114м2. Асфальтобетонный тротуар (вдоль храма) 314,8м2. Асфальтобетонный тротуар, от отметки между домами №№28 и 30а до отметки между домами №№ 22 и 30 (со ступенями, обрамленными бортовым камнем и паребриком) – 118м2. Отсыпка грунтового участка 1365 м2,2,0 млн. руб.
3. разработке проектно-изыскательских работ на сумму 4,4 млн. руб, в т.ч.:
* проектно-изыскательские работы по строительству автомобильной дороги от ул. Малышева до МОУ СОШ № 16 в микрорайоне «Тугайкуль» с получением положительного заключения Государственной экспертизы (0,7 млн. руб);
* проектно-сметной документации (включая изыскания) по объекту: Реконструкция проспекта Коммунистический, 3 этап (от пр.Победы до Ильича) г. Копейска Челябинской области (3,7 млн. руб.).

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам И.В. Фролов