ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

от 30.01.2013  №658

Информация о ходе выполнения муниципальной целевой программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»

в Копейском городском округе за 2012 год.

- Индикативные показатели:

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Ед. изм. | Целевое значение |  | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе на душу населения | тыс. кв.м. кв.м./ чел. | 71,3 0,51 | 78,8 0,563 | 111 |
| 2 | Количество домов (квартир), получивших возможность подключения к природному газу | Ед. | 350 | 529 | 151 |
| 3 | Уровень газификации природным газом | % | 74,6 | 75,1 | 101 |
| 4 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов | Семей | 35 | 32 | 91 |
| 5 | Количество семей работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов | Семей | 15 | 0 | 0 |
| 6 | Площадь земельных участков для жилищного строительства предоставленных на аукционах | Га | 11,0 | 5,3 | 48 |
| 7 | Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | тыс.кв.м. | 3,5 | 0,84 | 24 |

- Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»:

В 2012 году для реализации Национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в части подпрограммы «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры» из местного бюджета были выделены денежные средства в сумме 1 483 000 руб. На выделенные средства выполнены следующие работы:

| № п/п | Наименование объекта | Сумма финансирования, руб. | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Госэкспертиза проекта «Закольцовка газопровода к Бажовскому жилому массиву» | 164 279,00 |  |
| 2 | Строительство газопровода к жилому дому ул.Мурманская,1-2 | 409 456,00 | ООО "Архон" |
| 3 | Технический надзор за строительством газопровода к жилому дому ул.Мурманская,1-2 | 21 843,25 | Копейский филиал ОАО "Челябинскгазком" |
| 4 | Газификация жилых домов по ул. Лескова, Пугачева в пос. РМЗ г. Копейска | 694 941,04 | ООО «Спецмонтаж и газкомплект» |
| 5 | Технический надзор за строительством газопровода к жилым домам по ул. Лескова, Пугачева в пос. РМЗ г.Копейска | 33 306,96 | Копейский филиал ОАО "Челябинскгазком" |
| 6 | Сбор исходных данных | 159 173,75 |  |
|  | ИТОГО | 1 483 000,00 |  |
| Для реализации мероприятий по данной подпрограмме дотацией из областного бюджета были выделены финансовые средства в бюджет городского округа, в размере 4 400 000 руб., которые позволили выполнить следующие мероприятия: |  |  |  |
| 1 | Газоснабжение жилых домов по ул. Шадымова, Докучаева, Тимирязева, Фадеева в пос. Северный рудник | 1 329 783,98 | ООО "Спецмонтаж и газкомплект" |
| 2 | Технический надзор за строительством газопровода к жилым домам по ул. Шадымова, Докучаева, Тимирязева, Фадеева в пос. Северный рудник | 28 457,38 | Копейский филиал ОАО "Челябинскгазком" |
| 3 | Газификация жилых домов по ул. Дундича, Жигулевская, Черепанова в пос.2-го участка | 2 622 977,99 | ООО "Спецмонтаж и газкомплект" |
| 4 | Технический надзор за строительством газопровода к жилым домам по ул. Дундича, Жигулевская, Черепанова в пос.2-го участка | 36 721,69 | Копейский филиал ОАО "Челябинскгазком" |
| 5 | Газификация жилых домов по ул. Лескова, Пугачева в пос. РМЗ г. Копейска | 382 058,96 | ООО "Спецмонтаж и газкомплект" |
|  | ИТОГО: | 4 400 000,00 |  |
| Распоряжением Губернатора Челябинской области от 02.11.2012 № 1342-р, также были направлены денежные средства в размере 479 400 руб. Для реализации таких мероприятий, как: |  |  |  |
| 1 | Газификация жилых домов по ул. Лескова, Пугачева в пос. РМЗ г. Копейска | 479 400,00 | ООО "Спецмонтаж и газкомплект" |

По итогам 2012 года газифицировано 529 домов и квартир, что составляет 151% от запланированного индикативного показателя (план - 350 домов и квартир)

Уровень газификации к концу года составил 75,1%, что перевыполняет плановое значение настоящего индикатива.

- Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»:

За 2012 год в ходе выполнения подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» из запланированных к выдаче свидетельств 35 молодым семьям были выданы свидетельства 32 молодым семьям на общую сумму 17 781,120 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 4 535,832 тыс.руб., областного бюджета – 8 205,288 тыс.руб., местного бюджета – 5 040,000 тыс.руб.

Плановое значение индикативного показателя на 2012 год составляет 35 молодых семей, в связи, с чем исполнение данного показателя составило 91%. Денежные средства освоены в полном объеме.

В 2012 году были проведены следующие работы:

- заключены трехсторонние Соглашения о взаимодействии Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, Банка и муниципального образования «Копейский городской округ» на срок 2011-2015 годы (с 5 Банками);

- в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области направлены списки молодых семей участников подпрограммы на 2012 год – 40 молодых семей.

Подписан договор о финансировании мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение или строительство жилья в рамках вышеуказанной подпрограммы.

- Подпрограмма «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья»:

В целях реализации  национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по подпрограмме  «Предоставление работникам бюджетной сферы, нуждающимся в улучшении жилищных условий, безвозмездных субсидий на приобретение или строительство жилья» в январе 2012 года в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области направлена выписка из нормативно-правового акта о бюджете муниципального образования «Копейский городской округ» и выделенных денежных средствах на подпрограмму в объеме 2 179,000 тыс.руб. Также была направлена информация о количестве граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории Копейского городского округа, их число составило 15 семей.

В связи с тем, что в областном бюджете на 2012 год не предусмотрено финансирование подпрограммы, а согласно условиям подпрограммы социальная выплата составляет 30% (20% - областной бюджет и 10% - местный бюджет), выдача свидетельств работникам бюджетной сферы в 2012 году не предоставлялась возможной.

- Подпрограмма «Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства»:

В 2012 году в аренду для многоэтажного строительства с аукционов предоставлено 6 земельных участков общей площадью 18 428 кв.м. (1,8 Га).

Под индивидуальное жилищное строительство в качестве лотов в 2012 году выставлено на аукционы 119 земельных участков, из них реализовано 35 общей площадью 34 280 кв.м. (3,4 Га).

Таким образом, в 2012 году для жилищного строительства предоставлены земельные участки общей площадью 52 708 кв.м. (5,3 Га).

Из средств областного бюджета выделены денежные средства в сумме 1 682 800 руб. на выполнение работ по подведению инженерных сетей к объекту «Жилой дом № 32 – Б по пр. Славы в городе Копейске Челябинской области». Денежные средства освоены в полном объеме, объект сдан.

- Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»:

В 2012 году городской межведомственной комиссией было проведено обследование жилищного фонда Копейского городского округа. По результатам данного обследования в жилищный фонд непригодный для жилья входит 298 домов общей площадью 76 500 кв.м., в том числе 88 домов (33 500 кв.м.) признаны по заключениям специализированных организаций аварийными и подлежащими к сносу. В 2012 году на данные мероприятия было выделено из муниципального бюджета 200 тыс.руб. Данные финансовые средства позволили объявить аукцион на снос и вывоз мусора по ул. Темника, дом № 44. Исполнение индикативного показателя составило в 2012 году 24% от планового значения 3500 кв.м.

Первый заместитель 
Главы администрации 								  А.Н. Литвинов