Приложение
к решению Собрания депутатов
Копейского городского округа
от 03.07.2013 № 723

Информация о ходе выполнения городской целевой программы 
«Содержание улично-дорожной сети Копейского городского округа на период 2011 - 2015 г.г.» в 2013 году

Городская целевая программа «Содержание улично-дорожной сети Копейского городского округа на период 2011 – 2015 г.г.» утверждена постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 08.04.2010 № 73. На 2013 год данной программой предусмотрены финансовые средства в размере 167 942 230 руб., в том числе:

- на летнюю и зимнюю уборку  55 156 000 руб.

- на ремонт улично-дорожной сети  112 786 230 руб.

Фактически на летнюю и зимнюю уборку улично-дорожной сети в 2013 году выделено 19 646 810 руб.

По итогам проведения аукциона заключен муниципальный контракт       № 03/13 «Содержание улично-дорожной сети Копейского городского округа» с подрядной организацией  ООО «Дорагрострой» на общую сумму 15 980 550,68 руб. Вышеуказанный муниципальный контракт предусматривает выполнение таких мероприятий, как содержание остановочных комплексов городского округа на общую сумму 1 067 962,49 руб., содержание разделительного ограждения по пр. Победы 1 033 532,08 руб., летнее содержание улично-дорожной сети  7 565 981,68 руб., а также зимнее содержание улично-дорожной сети городского округа 6 313 074,43 руб.

Согласно техническому заданию работы по механизированной уборке автодорог на территории Копейского городского округа, включают в себя очистку автодорог и тротуаров городского округа от снега и посыпку песчано-солевой смесью опасных поворотов, подъемов и спусков, а также заездных карманов остановок общественного транспорта.

С 01.04.2013 года работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети Копейского городского округа завершены. Финансовые средства, предусмотренные на данный вид уборки, освоены в сумме 6 313 074,43 руб.

С 15.04.2013 года согласно муниципальному контракту ведутся  работы по летнему содержанию улично-дорожной сети Копейского городского округа (мойка проезжей части автодорог, очистка обочин от летучего мусора, уборка прибордюрной и осевой части автодорог и планировка проезжей части грунтовых автодорог).

Освоение финансовых средств на 25.06.2013 по летнему содержанию улично-дорожной сети Копейского городского округа составило  4 833 173,61    руб.

В связи с недостатком финансовых средств в настоящее время  дополнительно подготовлена аукционная документация на выполнение работ  по содержанию улично-дорожной сети с 1 сентября по 31 декабря 2013 года на сумму  2 628 506,61  рубль.

| На выделенную сумму субсидий из областного бюджета подготовлена к размещению аукционная документация по ремонту автодорог общего пользования местного значения в сумму 57 006 723,43 рубля, в том числе 56 891 879,89 руб.- из средств областного бюджета, 114 843,54 рубля – софинансирование из средств местного бюджета. Перечень автодорог, выполнение ремонта которых будет производиться в случае выделения субсидий из областного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонные автодороги |  |  |
| № п/п | Наименование автодороги | Сметная стоимость |
| 1 | ремонт автодороги и тротуара по ул. Макаренко | 7 158 927,42 |
| 2 | ремонт автодороги и тротуара по ул. К.Маркса | 6 941 553,46 |
| 3 | ремонт участков автодорог в пос. Потанино: ул. Луганская, ул. Театральная, ул. Тореза | 2 604 668,06 |
| 4 | ремонт автодороги от пр. Победы до ГБ №6 с устройством тротуара | 2 038 853,91 |
| 5 | ремонт автодороги и тротуара пос. Советов(от пр. Победы до проходной Завода Пластмасс) | 4 446 123,76 |
| 6 | ремонт автодороги по пр. Коммунистический | 373 412,46 |
| 7 | ремонт автодороги по ул. Баженова до ул. Новой в пос. Шахты №44 | 480 039,85 |
| 8 | ремонт автодороги и тротуаров по ул. Гастелло | 5 807 665,40 |
| 9 | ремонт автодороги от ул.26 Партсъезда до ул. Ленина в пос. Октябрьском | 1 950 749,26 |
| 10 | ремонт автодороги по ул. Фурманова от ул. Черняховского до ул.19 Партсъезда | 4 048 952,59 |
| 11 | ремонт участка автодороги от пос. Горняк до пос. Шахты 205 | 3 070 458,25 |
| 12 | ремонт автодороги по ул. Меховова от ул. Потемкина до разворотной площадки автобусного маршрута №9 и тротуара вдоль строения №35 по ул. Меховова | 4 246 898,64 |
| 13 | ремонт участков автодороги в районе Путепровода №1, кольцевой развязки пос. Железнодорожный, Путепровод №2 | 2 673 665,32 |
| ВСЕГО: |  | 45 841 968,38 |
| Грунтовые автодороги |  |  |
| 14 | ремонт грунтовой автодороги по ул. К.Цеткин в пос.4 участка и автодороги от железнодорожных путей до ул. Ударная | 623 277,42 |
| 15 | ремонт грунтовой автодороги от ул. Международная до ул. Семенова | 590 200,20 |
| 16 | ремонт грунтовой автодороги от дома №27 по ул. Семенова до ул. Потемкина | 346 723,06 |
| 17 | ремонт грунтовой автодороги по ул. Гоголя в пос. 4 участка (с участком автодороги по ул. Республиканская) | 314 257,49 |
| 18 | ремонт грунтовой автодороги по ул. Пекинская (от дома № 31 до дома № 20 по ул. Белинского) и ремонт тротуара у здания № 25 | 590 333,37 |
| 19 | ремонт грунтовой автодороги по ул. Саратовская в пос. Северный Рудник | 588 004,97 |
| 20 | ремонт грунтовой автодороги по ул. Транспортная | 1 155 743,48 |
| 21 | ремонт грунтовой автодороги по ул. Обухова (от ул. Брюсова до ул. Калинина) | 543 894,32 |
| 22 | ремонт грунтовой автодороги по ул. Железнодорожная в пос. Новостройка | 1 695 090,40 |
| 23 | ремонт грунтового участка автодороги по ул. Матюшенко от автодороги "ЖД переезда пос. Вахрушево" до строения № 133 по ул. Матюшенко вдоль строения № 135 | 2 148 912,34 |
| 24 | ремонт грунтовой автодороги по ул. Белинского | 2 568 318,00 |
| ВСЕГО: |  | 11 164 755,05 |
| ИТОГО: |  | 57 006 723,43 |

Первый заместитель

главы администрации						                     А.Н. Литвинов