Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 26.02.2014   №   864

О выполнении  программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

экономики Копейского городского

округа Челябинской области на период

с 2010 по 2020 годы» в 2013 году

Заслушав и обсудив информацию о выполнении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Копейского городского округа Челябинской области на период с 2010 по 2020 годы»  в 2013 году

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Копейского городского округа Челябинской области на период с 2010 по 2020 годы» в 2013 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа от 29.07.2010 №152 принять к сведению (прилагается).

2. Снять с контроля  программу  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Копейского городского округа Челябинской области на период с 2010 по 2020 годы» .

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                                      В.П. Емельянов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 26 февраля  №  864

Информация о ходе выполнения

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Копейского городского округа Челябинской области  на период с 2010 по 2020 годы»

В 2013 году на территории Копейского городского округа реализовалась программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Копейского городского округа Челябинской области на период с 2010 по 2020 годы», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 29.07.2010 №152.

Реализация мероприятий программы предусматривает финансирование за счет средств областного бюджета, средств муниципального образования Копейский городской округ, внебюджетных средств.

Общий объем финансирования по программе  на 2013 год составляет 47 млн. руб. млн.рублей в том числе:

- средства областного бюджета 7 млн.руб.;

- средства местного бюджета 5 млн.руб.;

- внебюджетные средства 35 млн.рублей.

Сроки, объемы, источники финансирования Программы, в том числе за счет бюджетных  средств, ежегодно утверждаются администрацией Копейского городского округа. Областные субсидии на реализацию Программы ежегодно согласовываются в установленном порядке с Правительством Челябинской области. Энергосберегающие  мероприятия для предприятий внебюджетной сферы осуществляются за счет собственных либо заемных средств.

В 2013 году из средств федерального бюджета выделено 17 818,801 тыс. рублей на мероприятие «Установка плазменных светильников уличного освещения в городе Копейске». На выделенные средства проведены открытые аукционы в электронной форме. По результатам которых определены подрядные организации ООО «Абсолютные системы» и ООО «ТСК «Альбион».

По состоянию на 20.12.2013 года подрядной организацией ООО «ТСК «Альбион» освоено 8 917,41706 тыс.руб., остальные средства возвращены в федеральный бюджет. Установлено 272 светильника.

Целью мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры является уход от убыточных котельных, расположенных на территории Копейского городского округа, на эффективные, а так же обеспечение присоединения новых объектов перспективной застройки, путем сокращения дефицита мощности необходимо проектирование, строительство новых блочно-модульных котельных, реконструкция существующих котельных, проектирование и строительство  подводящих инженерных сетей к новым котельным и капитальный ремонт и реконструкция, существующих на территории Копейского городского округа, тепловых сетей. Для решения данных приоритетных направлений, а так же с целью создания благоприятных условий для вложения средств инвесторами, решением Собрания Депутатов Копейского городского округа от 31.10.2012 № 597 была утверждена муниципальная инвестиционная целевая программа «Развитие источников и систем теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы». В данную программу вошли мероприятия по капитальному ремонту котельных пос.Бажова( ул.Мира, 2Е, 4Б, ул.Урицкого,52А), пос.Октябрьский (ул.Российская,8А), пос.Потанино (ул.Томская,2Б/3), капитальному ремонту инженерных сетей котельной поселка РМЗ, модернизации системы теплоснабжения пос.Бажова и пос.Потанино.

Согласно положения о проведении конкурсного отбора инвестора для реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы» был организован и проведен конкурс, по результатам которого выбран единый инвестор для реализации мероприятий программы – ООО «Тепловые электрические сети и системы», с которым подписано инвестиционное соглашение от 24.05.2013 №62. Для реализации запланированных мероприятий подписано соглашение о взаимодействии Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области и Копейский городской округ по согласованию и реализации перечня неотложных мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2013-2014 г.г.

В результате выделенных финансовых средств из областного бюджета в размере 54 млн. руб., фактически освоено в 2013 году 41,279 млн. руб. на следующие мероприятия:

- строительство подводящих инженерных сетей к новым котельным в пос.Бажово;

- капитальный ремонт муниципальных сетей теплоснабжения;

- строительство закольцовки газопровода пос.Бажово.

В ходе строительства блочно-модульных котельных на пос. Бажово выполнены работы по вводу в строй и запуску трех котельных общей мощностью 26,2 мВт  в ноябре 2013 года. На данный момент котельные работают в штатном режиме. В связи с началом работы новых блочно-модульных котельных остановлена и законсервирована старая неэффективная угольная котельная в пос.Бажова.

Постановлениемадминистрации Копейского городского округа от 25.12.2013 №4279-п утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Копейском городском округе», которая состоит из трех подпрограмм:

- «Энергосбережение Копейского городского округа Челябинской области»;

- «Развитие источников и системы теплоснабжения Копейского городского округа»;

- Модернизация и развитие наружного освещения Копейского городского округа Челябинской области».

Так же данное постановление отменяет постановление администрации от 29.07.2010 №152 «Об утверждении программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности экономики Копейского городского округа Челябинской области на период с 2010 по 2020 годы».

При условии сотрудничества с инвесторами в 2014 году будет продолжена работа по вводу новых взамен неэффективных котельных на территории Копейского городского округа, а именно: строительство блочно-модульных газовых котельных по ул.Гагарина,7А, ул.Томская, 2Б/3 и ул.Бестужева,2 В.

Также в этом году планируются работы по ремонту сетей наружного освещения с применением железобетонных опор, энергосберегающих светильников. Финансирование в местном бюджете заложено в размере 3017,2 тыс. руб.

Заместитель начальника управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округ                                               Д.А.Румянцев