ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 27.04.2022 № 491

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа»         в 2021 году.

В 2021 году в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на территории Копейского городского округа осуществлялось выполнение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Копейского городского округа», реализованы денежные средства в размере 279 624 712,78 руб., из них:

- 182 115 605,08 руб. за счет средств фонда;

- 97 280 107,70 руб. за счет средств областного бюджета;

- 229 000,00 руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Показатели расселения по программе:

- приобретена 151 благоустроенная квартира общей площадью               7 514,85 кв.м.

Первый заместитель

Главы городского округа					                                 		Н.В. Сазонов