Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

27.04.2022           482

от _______________№_____

О    ходе выполнения   муниципальной

программы  «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа» в 2021 году

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом   Российской Федерации,   Федеральным    законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа Бурковой Ж.А., Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемую информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа» в 2021 году.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                                Е.К. Гиске

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 27.04.2022 года № 482

Информация о ходе выполнения

муниципальной программы «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа» в 2021 году

Программа «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа» (далее – Программа) действует, начиная с 2017 года с целью повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Муниципальное имущество – один из важнейших ресурсов муниципального образования, требует эффективного распоряжения и управления.

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом непосредственно влияет на уровень качества жизни населения и определяет инвестиционную привлекательность городского округа.

Программа, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на достижение конкретных целей и решение задач:

- проведение кадастровых работ в отношении объектов инженерной и транспортной инфраструктуры позволит актуализировать данные в реестре муниципальной собственности Копейского городского округа и зарегистрировать право собственности муниципального образования «Копейский городской округ» на вышеуказанные объекты;

- проведение мероприятий по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа, обеспечит передачу таких объектов в пользование и во владение в установленном порядке, поспособствует привлечению частных инвестиций в создание, реконструкцию и модернизацию муниципального имущества.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Запланированный объем финансирования на 2021 год – 1 500 тыс. рублей (1 500 тыс. рублей – организация проведения кадастровых работ).

За 2021 год кадастровые работы выполнены и оплачены на сумму 1 500 тыс. руб.

Плановое количественное значение целевого показателя 150 000 погонных метров.  Фактическое выполнение за 2021 год составило 125 413 погонных метров.

Целевые показатели Программы достигнуты, выполнение программы  составило 84 %. Отклонение в протяженности объектов, в отношении которых были проведены кадастровые работы, обусловлено тем, что при проведении измерений на местности кадастровыми инженерами уточнялась фактическая протяженность объектов.

В результате реализации данной программы с 2017 года проведены кадастровые работы и зарегистрировано право муниципальной собственности в отношении сетей теплоснабжения, автомобильных дорог, частично в отношении сетей газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Данная работа будет продолжена в текущем году в отношении объектов водоснабжения и водоотведения в соответствии с муниципальной программой «Организация проведения кадастровых работ для обеспечения постановки на кадастровый учет объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Копейского городского округа, и работ по техническому обследованию объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 03.11.2021 № 2635-п.

Запланированный объем финансирования на 2022 год – 1 500 тыс. рублей.

Исполняющий обязанности

начальника управления по имуществу и

земельным отношениям администрации

Копейского городского округа			                              Р.Н. Хусаинов