Приложение к решению

Собрания депутатов

Копейского городского округа

от   28.05.2014   № 917

Информация

о ходе выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды Копейского городского округа» в 2014 году.

Постановлением администрации Копейского городского округа от 25.12.2013  № 4281-п утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды Копейского городского округа».

Основными целями программы являются:

1.Обеспечение экологической безопасности населения

2.  Постепенный переход на современную систему сбора твердых бытовых отходов. Ликвидация несанкционированных свалок

Основными задачами программы являются:

1) Модернизация городских очистных сооружений канализации на озере Курлады.

2) Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в п. Вахрушево.

3)  Очистка территории округа от захламления. Санитарное содержание придорожных территорий.

4)   Озеленение территории городского округа.

Политика в сфере управления отходами ориентирована на снижение количества отходов и на развитие методов максимального использования полезных компонентов ТБО.

Сроки и реализация программы  предусмотрены  в течение 2014-2016 годов.

Общий объем финансирования программы на период 2014-2016 гг, и составляет 46 млн. 421,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 15807,0 тыс. рублей;

2015 год – 15307,0 тыс. рублей;

2016 год – 15307,0 тыс. рублей.

Из них за счет: местного бюджета – 2млн. 21 тыс. руб.; внебюджетных средств –44 млн. 400 тыс. руб.

Реализация программы  прекращается в случае отсутствия финансирования.

Следует отметить, что из-за экономического кризиса в программе предусмотрено финансирование пока только 4-х природоохранных мероприятий из 32-х запланированных, а именно:

- модернизация городских очистных сооружений канализации на озере Курлады;

- проектирование и строительство очистных сооружений канализации в    пос. Вахрушево;

- очистка территории округа от захламления. Санитарное содержание придорожных территорий;

- реконструкция контейнерных площадок для установки евроконтейнеров.

В текущем году средства выделены пока только на выполнение мероприятия программы «очистка территории округа от захламления. Санитарное содержание придорожных территорий», выделено  1 млн. 500 тыс. руб., планировался 1 млн. руб.  Общая сумма средств запланированных на 2014 год составляет 15 млн. 807 тыс. руб., из них 14 млн. 807 тыс. внебюджетные средства.

Планируемые мероприятия и объемы финансирования программы будут уточняться в течение двух месяцев со дня принятия бюджета округа на соответствующий финансовый год и могут корректироваться в процессе реализации программы.

Поэтому сегодня можно говорить о выполнении лишь отдельных мероприятий программы, поскольку хроническое ее недофинансирование не позволяет определить результативность программы в целом.

Реализация программы позволит не только улучшить экологическую обстановку в городе, но и будет способствовать повышению интереса к городу со стороны инвесторов. Поэтому необходимы соответствующие вложения в природоохранные мероприятия.

Начальник отдела экологии

и природопользования							      В.М. Туленцев