Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 30.11.2022 № 661

Информация о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

в 2022 году

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»,  утверждена постановлением администрации Копейского городского округа  от 01.12.2020 № 2693-п, в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на 	обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

Программой «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» в 2022 году запланировано выполнение мероприятий на сумму 343,57  млн. руб., в том числе  за счет средств областного бюджета 293,0 млн. руб., средств местного бюджета 50,6 млн. руб.

По состоянию на 18.11.2022 г.   освоено 210, 84 млн. руб., в том числе:  областной бюджет - 169, 335 млн. руб., местный бюджет - 41, 505 млн. руб., что составляет 61,4 % от планируемых затрат.

В рамках муниципальной программы выполняются следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения: на сумму всего - 265, 367 млн. руб., в том числе областной бюджет – 221,287 млн. руб., местный бюджет – 44,079 млн. руб.:

1) Содержание автодорог общего пользования местного значения на территории Копейского городского округа – на сумму всего - 146,676 млн. руб., в том числе областной бюджет – 105,873 млн. руб., местный бюджет – 40,803 млн. руб. (освоено всего – 140,13 млн. руб., в том числе областной бюджет – 103,283 млн. руб., местный бюджет – 36,847 млн. руб.):

- «ямочный» ремонт дорожного полотна с твердым покрытием общей площадью 7 700 м²;

- грейдирование грунтовых автодорог протяженностью 990 км;

- грейдирование грунтовых автодорог с добавлением нового материала в объеме 84 114 м²;

- работы по обустройству 27 остановочных пунктов, в том числе разворотной площадки в п. Старокамышинск (19,6 млн. руб.)

2)  Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети на сумму всего – 118,691 млн. руб., в том числе областной бюджет – 115,415 млн. руб., местный бюджет – 3,276 млн. руб., в том числе:

а) демонтаж аварийной вентиляционной шахты, расположенной под пешеходной зоной, в районе пешеходного перехода по пр. Славы (в районе дома № 13 пр. Ильича) - на сумму 0,215 млн. руб. (местный бюджет);

б) оборудование светофорных объектов на сумму 0,217 млн. руб. (местный бюджет);

в) выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа на сумму всего 98, 23 млн. руб., в том числе областной бюджет – 95,41 млн. руб., местный бюджет – 2, 82 млн. руб.

В том числе:

- ремонт автодороги по   ул. Кожевникова - на сумму 28,5 млн. руб. (областной бюджет);

- ремонт автодороги по ул. Мира - на сумму 37,3 млн. руб. (областной бюджет);

- ремонт автодороги пос. Советов от больницы №6 до ул. Кожевникова, ул. Кожевникова - на сумму 8,9 млн. руб. (областной бюджет);

- ремонт автодороги по   ул. Баженова - на сумму 12,5 млн. руб. (областной бюджет);

- ремонт участка автодороги по ул. Лихачева в районе пересечения с      ул. Б. Хмельницкого - на сумму 1, 135 млн. руб. (местный бюджет);

- ремонт парковки между домами по ул. Ленина, 62 и ул. Борьбы, 37 - на сумму 1, 688 млн. руб. (местный бюджет);

- капитальный ремонт автодороги по ул. Малышева к микрорайону Тугайкуль г. Копейск (уличное освещение, тротуары) - на сумму 8, 21 млн. руб. (областной бюджет).

Для улучшения дорожных условий и снижения аварийности на дорогах Копейского городского округа в    рамках содержания улично – дорожной сети общего пользования местного значения производятся следующие мероприятия:

- зимнее и летнее содержание автодорог – механизированная уборка (483,7 км, в том числе с твердым покрытием – 196,1 км., грунтовым покрытием – 287,6 км) и остановочных комплексов (221 остановка);

- содержание системы водоотвода в полосе отвода автодорог (очистка колодцев, откачка талых и ливневых  вод, прочистка труб ливневой канализации);

- техническое обслуживание светофорных объектов;

- техническое обслуживание дорожных знаков;

- содержание технических средств – барьерных ограждений.

2. Строительство объектов улично-дорожной сети: на сумму всего – 78,199 млн. руб., в том числе областной бюджет – 71,679 млн. руб., местный бюджет – 6,52 млн. руб. (освоено: всего – 70,71 млн. руб., в том числе областной бюджет – 66,052 млн. руб местный бюджет – 4,658 млн. руб.):

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте: ул. Мира, Баженова, Кожевникова, пос. Советов больница № 6 до ул. Кожевникова - на сумму 1,321 млн. руб. (местный бюджет);

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля и лабораторных испытаний ДСМ по капитальному ремонту автодороги по ул. Малышева – на сумму 0,291 млн. руб. (местный бюджет);

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля при выполнении работ на объекте: тех. присоединение, кадастровых работы по      ул. Малышева - на сумму 0,116 млн. руб. (местный бюджет);

- разработка проектно-сметной документации (включая изыскания) по объекту: реконструкция пр. Коммунистический, 2 этап (от пр. Победы до Ильича) г. Копейска – на сумму 1, 127 млн. руб. (местный бюджет);

- проектно-изыскательские работы по объекту: строительство велосипедной дорожки с покрытием из асфальтобетона по пр. Победы, от ФСК на ул. Борьбы до стадиона «Химик», 1 этап - на сумму 2,040 млн. руб. (областной бюджет);

- строительство автомобильной дороги от ул. Малышева до                   МОУ СОШ № 16 в микрорайоне «Тугайкуль» (протяженность 1,4 км) – на сумму всего 73, 304 млн. руб., в том числе областной бюджет -  69,639 млн. руб., местный бюджет – 3,665 млн. руб.

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам                                                  И.В. Фролов