Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от    10.12.2014       № 1008

Информация о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Копейского городского округа

в 2014 году

Программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа  от 25.12.2013г. № 4283-п, разработана  с целью обеспечения комфортных социальных условий, повышения качества жизни населения города.

В рамках реализации программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на улучшение экологических условий городского округа, улучшение санитарного состояния мемориалов, кладбищ, сокращение численности безнадзорных животных на территории округа, снижение физического износа муниципального жилищного фонда, увеличение жилой площади, пригодной для проживания, снижение количества населения, нуждающегося в предоставлении жилья, снижение количества аварийных домов на территории городского округа, представляющих угрозу обрушений, снижение нецелесообразных финансовых затрат на поддерживающий ремонт и восстановление конструктивов зданий, стабилизацию количества внеплановых отключений на электросетях, уменьшение дефицита мощности электроэнергии, снижение уровня износа сетей и инженерного оборудования коммунальной инфраструктуры, и обеспечение надежной и бесперебойной их работы, благоустройство дворовых территорий.

Реализации программы предполагается в три этапа (2014 год, 2015 год, 2016 год).

Первый этап - 2014 год, достигнутые результаты.

В рамках подпрограммы «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства» предусмотрено финансирование 2 182,99 тыс. руб., освоено 1 415,19 тыс. руб.:

- выполнено содержание мест захоронения (72 га), произведено 29 захоронений, приняты заказы на 233 памятника, реализовано 479 венков. На протяжении всего периода проводилась уборка, покраска памятников, побелка деревьев на Аллее Героев, планировка площадей на кладбищах. Выполняются текущие работы по уборке кладбищ от снега, мусора;

- отловлено 1 019 ед. бродячих животных. На данный момент заключен контракт с ООО «Ювин» на отлов 450 ед. бродячих животных сроком до 31.12.2014г. Подготовлено  задание для заключения контракта на освоение субвенции в соответствии с Законом Челябинской области от 28 марта 2013 года № 478-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней, общих для человека и животных» на отлов 100 ед. бродячих животных;

- поставлен газ объемом 66,6 тыс.м3 для содержания памятника «Вечный огонь».

В рамках подпрограммы «Подготовка к отопительному периоду» предусмотрено финансирование 16 236,13 тыс. руб., освоено 2 873,0 тыс. руб.:

- проведена госэкспертиза сметной документации на капитальный ремонт инженерных сетей;

- выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения протяженностью 551м;

- заключен контракт на капитальный ремонт сетей водоснабжения;

- заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт сетей теплоснабжения.

- размещены открытые аукционы на капитальный ремонт муниципальных сетей газоснабжения.

Длительный процесс прохождения государственной экспертизы (согласно требованиям ФЗ № 44) повлиял на своевременное размещение аукционной документации, и как следствие затянувшийся процесс капитального ремонта сетей и своевременного освоения бюджетных средств.

В рамках подпрограммы «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения» предусмотрено финансирование 25 098,585 тыс. руб., из них 6 758,785 тыс.руб. на содержание и 18 339,80 тыс. руб. на оплату наружного освещения:

- выполнено содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения (180 732 п.м.);

- произведена паспортизация сетей наружного освещения;

-  потреблено электроэнергии, поставляемой на уличное освещение в количестве                  2 368,521 тыс.Кв/ч на сумму 10 869,805 тыс.руб..

В 2014 году из средств областного бюджета в рамках программы энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры выделены средства на установку плазменных светильников уличного освещения в размере 8 806,17008 тыс.руб. На выделенные средства подрядной организацией ОО ТСК «АЛЬБИОН» будут установлены плазменные светильники в количестве 256 шт.

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству                                                                      В.Г. Приходкин