Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

29.09.2021           273

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа»

Заслушав информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской  области от 01.12.2020 № 2682-п, за 2021год Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

- 1. Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 01.12.2020 № 2682-п, за 2021 год принять к сведению (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической, налоговой и бюджетной политике Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области                                                                                              Е.К. Гиске

П Приложение к к решению Собрания депутатов ККопейского городского округа ЧЧелябинской области о от 29.09.2021 №273

Информация

о ходе выполнения  муниципальной программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории

Копейского городского округа»

(тыс.руб.)

| № пункта | Наименование мероприятия |  | Испол ни тели | Сроки реализации | Источник финансирования | Сумма | % исполнения |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (количество объектов, мероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача: обеспечение доступности инвалидов и МГН к приоритетным объектам социальной, инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Адаптация зданий для доступа инвалидов и других МГН (приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками, рельефными указателями, звуковыми информаторами, обозначениями по системе Брайля, проведение иных работ, установка информационных табло для глухих и слабослышащих, видеотерминалов, индукционных систем, информационных дисплеев, видеогидов, видеотелефонами и иных приспособлений и технических средств для всех категорий инвалидов): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | МУ «ЦБС» Центральная городская библиотека КГО (ул. Жданова, 29) | УК |  | 2021 | местный бюджет | 762,7 | 100% | Объект - 1 - ремонт сан. узла для маломобильных групп населения - мультисенсорная интерактивная доска для инвалидов – 1 шт. - ноутбук для слепых и слабовидящих инвалидов-2 шт. - накладка на клавиатуру со шрифтов Брайля-2 шт. - русскоязычный синтезатор речи-2 шт. - беспроводная лазерная компьютерная мышь-2 шт. |  |
| 3. | МУ «ДШИ №2 » (ул. Ремесленная,62а) | УК |  | 2021 | местный бюджет | 57,0 | 100% | Объект - 1 - дорожный знак «Парковка для инвалидов»-1 шт. - тактильная табличка со шрифтом Брайля 27 шт. |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  | 819,7 | 100% |  |  |

Заместитель Главы городского округа

по социальным вопросам                                                                                                                                                    С.В. Логанова