Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от  27.05.2015  №   1098

Информация о планах реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа»

в 2015 году

Программа  «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа  от 30.12.2014г. № 4503-п, разработана  с целью улучшения городской среды и жизнеобеспечения населения, обеспечения бесперебойной работы городского транспорта и безопасности движения.

Реализации программы предполагается в три этапа - 2015 год, 2016 год, 2017 год (перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту, прилагается).

В рамках реализации программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на содержание, ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной сети, а так же на содержание ливневых сооружений. Объем финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой на 2015 год – 450 897,8162 тыс. рублей (местный бюджет – 19 325,7 тыс. рублей, областной бюджет –              431 572,1162 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» предусмотрено финансирование на 2015 год в размере 16 500,00 тыс. руб. из местного бюджета. За 1 квартал освоено 3 275,17 тыс. рублей.

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | план 2015г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведено содержание (км) | 435,5 |
| 2 | Очистка автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, общего пользования местного значения (км) | 136 |
| 3 | Содержание грунтовых дорог (планировка и подсыпка) (км) | 299,5 |
| 4 | Содержание остановочных комплексов (шт.) | 191 |

20.01.2015 года заключен муниципальный контракт с подрядной организацией ООО «Спектр-АТП». Контрактом предусмотрены следующие работы:

- зимнее содержание улично-дорожной сети;

- летнее  содержание улично-дорожной сети;

- очистка пешеходных переходов от снега и наледи;

- содержание разделительного ограждения по пр. Победы;

- содержание грунтовых автодорог;

- содержание остановочных комплексов;

- устранение деформации на асфальтобетонном покрытии автодорог;

- техническое обслуживание улично-дорожной сети: замена крышек, поднятие и понижение горловин дождеприёмных колодцев.

В рамках реализации подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» на 2015 год запланировано финансирование в размере 239 570,8762 тыс. рублей из областного бюджета.

Запланирован ремонт 20 автодорог с асфальтовым покрытием, ремонт  67 грунтовых автодорог, ремонт 5 внутриквартальных проездов, ремонт и устройство 20 тротуаров.

В рамках реализации подпрограммы «Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» на 2015 год запланировано финансирование в объеме 192 001,74тыс. рублей из областного бюджета.

Запланировано строительство и реконструкция 5 автомобильных дорог, подготовка проектно-сметной документации на строительство 6 автодорог, паспортизация городских дорог.

В феврале 2015 года в целях актуализации планов по строительству и реконструкции улично-дорожной сети муниципального значения в Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области направлен перечень объектов улично-дорожной сети, подлежащих реконструкции и ремонту в 2015 году, имеющих положительное заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»:

| - № п/п | - Наименование объекта | - № и дата заключения экспертизы | - Протяжен - ность, (км) | - Сметная стоимость, (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автодороги «Подъезд к жилому массиву пос. Зуевка г. Копейска от автодороги «Восточный обход г. Челябинска» | 74-1-5-0581-11 17.06.2011г. | 3,415 | 53203,07 |
| 2 | Реконструкция автодороги «Подъезд к жилому массиву пос. Бажово г. Копейска от автодороги «Восточный обход г. Челябинска» | 74-1-5-0598-11 23.06.2011г. | 2,108 | 33306,25 |
| 3 | Ремонт пропускного узла дамбы водохранилища в с. Калачево Максимальный расход воды 1% обеспеченности 66,0 м3/с | 74-1-3-0569-11 15.06.2011г. |  | 3014,99 |
|  | Итого: |  |  | 89524,31 |

В рамках подпрограммы «Содержание ливневых сооружений» на 2015 год запланировано финансирование в размере 2 825,7 тыс. рублей из местного бюджета.

Запланирован ремонт ливневой канализации, прочистка ливневых трубопроводов, ремонт ливневых колодцев, прочистка дренажных канав в поселках, установка дождеприемных решеток, откачка талых вод.

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству                                                                                   В.Г. Приходкин

Приложение  к информации о планах реализации

муниципальной программы  «Развитие  дорожного

хозяйства  Копейского городского округа»

Перечень автомобильных дорог, подлежащих ремонту в 2015 году

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Ремонт автодорог с асфальтовым покрытием |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт участка автодороги по ул. Кожевникова от городской больницы № 6 до пер. Юннатов | 2722,4000 | 2722,4000 | 0,00 |
| 2 | Ремонт заезда от ул. Борьбы до ДК им. Угольщиков | 902,2200 | 902,2200 | 0,00 |
| 3 | Ремонт автодороги подъезд к МОУ СОШ № 1 (ул. Жданова, 25) | 107.9200 | 107,9200 | 0,00 |
| 4 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Черняховского (пос. Горняк) | 10336,950 | 10336,950 | 0,00 |
| 5 | Ремонт автодороги по пер. Тореза (пос. Потанино) | 3351,8900 | 3 351,8900 | 0,00 |
| 6 | Ремонт автодороги по ул. Дарвина (пос. Бажова) | 2154,1000 | 2154,1000 | 0,00 |
| 7 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Луначарского (пос. Бажова) | 4308,1000 | 4308,1000 | 0,00 |
| 8 | Ремонт автодороги по ул. Электровозная (пос. Железнодорожный) | 3069,4500 | 3069,4500 | 0,00 |
| 9 | Ремонт автодороги по пр. Славы | 8959,7350 | 8959,7350 | 0,00 |
| 10 | Ямочный ремонт автодорог города | 1023,1500 | 1023,1500 | 0,00 |
| 11 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Молодежная от ул. Гагарина до ул. Северная (пос. Октябрьский) | 613,8900 | 613,8900 | 0,00 |
| 12 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Голубцова (пос. Бажова) | 13127,4230 | 13127,4230 | 0,00 |
| 13 | Ремонт автодороги по ул. Октябрьская до МОУ СОШ № 40 (пос. Козырево) | 9486,8188 | 9486,8188 | 0,00 |
| 14 | Ремонт автодороги и тротуаров по пр. Ильича от ДК Кирова до пр. Коммунистический | 5578,5596 | 5578,5596 | 0,00 |
| 15 | Ремонт автодороги по ул. Репина (пос. Железнодорожный) | 7655,3039 | 7655,3039 | 0,00 |
| 16 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Митрушенко (пос. Старокамышинск) | 5602,1065 | 5602,1065 | 0,00 |
| 17 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Троицкая (пос. Старокамышинск) | 12327,6624 | 12327,6624 | 0,00 |
| 18 | Ремонт автодороги от ж/д переезда пос. Горняк до ж/д переезда пос. Северный Рудник | 35953,8184 | 35953,8184 | 0,00 |
| 19 | Ремонт автодороги по ул. Заводская | 2119,4500 | 2119,4500 | 0,00 |
| 20 | Ремонт автодороги по ул. Ленина (пос. Октябрьский) | 758,268 | 758,268 | 0,00 |
| Итого: |  | 130159,2156 | 130159,2156 | 0,00 |
| Ремонт грунтовых автодорог |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт автодороги по ул. Гладкова (пос. Железнодорожный) | 1569,3000 | 1569,3000 | 0,00 |
| 22 | Ремонт автодороги по ул. Чкалова (пос. Горняк) | 3522,2200 | 3522,2200 | 0,00 |
| 23 | Ремонт автодороги по ул. Солнечная (с. Калачево) | 1535,0800 | 1535,0800 | 0,00 |
| 24 | Ремонт автодороги по ул. Костычева (пос. Новостройка) | 1986,0250 | 1986,0250 | 0,00 |
| 25 | Ремонт автодороги по ул. Косарева (4 участок) | 501,1650 | 501,1650 | 0,00 |
| 26 | Ремонт автодороги от городского кладбища до авто дороги Копейск - совхоз «Вперед» | 904,600 | 904,600 | 0,00 |
| 27 | Ремонт автодороги по ул. Постышева (пос. Северный рудник) | 938,0900 | 938,0900 | 0,00 |
| 28 | Ремонт автодороги по ул. Сазонова (пос. ш. «Центральная») | 540,6540 | 540,6540 | 0,00 |
| 29 | Ремонт автодороги по ул. Харьковская (пос. ш. «Центральная») | 378,4570 | 378,4570 | 0,00 |
| 30 | Ремонт автодороги по ул. Врубовая (пос. Старокамышинск) | 648,7800 | 648,7800 | 0,00 |
| 31 | Ремонт автодороги по пер. Врубовый (пос. Старокамышинск) | 212,2600 | 212,2600 | 0,00 |
| 32 | Ремонт автодороги по ул. Новая Заря (пос. Зуевка) | 756,9150 | 756,9150 | 0,00 |
| 33 | Ремонт автодороги по ул. Южноуральская (пос. Потанино) | 2162,6200 | 2162,6200 | 0,00 |
| 34 | Ремонт автодороги по ул. Потанинская (пос. Потанино) | 485,7200 | 485,7200 | 0,00 |
| 35 | Ремонт грунтового участка автодороги по ул. Новороссийская (пос. Потанино) | 275,8440 | 275,8440 | 0,00 |
| 36 | Ремонт автодороги по ул. Зенитная (пос. Кадровик) | 1643,6230 | 1643,6230 | 0,00 |
| 37 | Ремонт автодороги по ул. Сиреневый бульвар (пос. Синеглазово) | 405,4900 | 405,4900 | 0,00 |
| 38 | Ремонт автодороги по ул. Державина (пос. Зуевка) | 692,9970 | 692,9970 | 0,00 |
| 39 | Ремонт автодороги по пер. 3-й Снайперский (центр) | 223,2470 | 223,2470 | 0,00 |
| 40 | Ремонт автодороги по ул. Литвинова (пос. 2 участок) | 1459,7650 | 1459,7650 | 0,00 |
| 41 | Ремонт автодороги по ул. Ручейная (пос. Кадровик) | 1712,6120 | 1712,6120 | 0,00 |
| 42 | Ремонт автодороги по ул. Надежды (пос. Октябрьский) | 1420,6527 | 1420,6527 | 0,00 |
| 43 | Ремонт автодороги по ул. Тенистая (пос. Октябрьский) | 1026,9577 | 1026,9577 | 0,00 |
| 44 | Ремонт автодороги по ул. Радужная (пос. Октябрьский) | 98,8738 | 98,8738 | 0,00 |
| 45 | Ремонт автодороги по ул. Западная (пос. Октябрьский) | 92,9683 | 92,9683 | 0,00 |
| 46 | Ремонт автодороги по ул. Кузнечная (пос. Бажова) | 719,1150 | 719,1150 | 0,00 |
| 47 | Ремонт автодороги по ул. Новая (пос. Бажова) | 719,1200 | 719,1200 | 0,00 |
| 48 | Ремонт автодороги по ул. Сельская (с. Калачево) | 1483,5675 | 1483,5675 | 0,00 |
| 49 | Ремонт автодороги от а/д на пос. Бажово до пос. Дальний | 857,8405 | 857,8405 | 0,00 |
| 50 | Ремонт автодороги по ул. Бетховена (пос. 4 участок) | 346,2845 | 346,2845 | 0,00 |
| 51 | Ремонт автодороги по ул. Ударная (пос. 4 участок) | 1071,2675 | 1071,2675 | 0,00 |
| 52 | Ремонт автодороги по ул. Красноярская (пос. Кадровик) | 102,7805 | 102,7805 | 0,00 |
| 53 | Ремонт автодороги по ул. Чекалина (пос. Горняк) | 1412,5455 | 1412,5455 | 0,00 |
| 54 | Ремонт автодороги по ул. Столичная с пер. Столичный (пос. 4 участок) | 486,9510 | 486,9510 | 0,00 |
| 55 | Ремонт автодороги по пер. Калинина от ул. Калинина до ул. Обухова | 287,8405 | 287,8405 | 0,00 |
| 56 | Ремонт автодороги по ул. 2-ая Петровская (пос. Потанино) | 5554,3460 | 5554,3460 | 0,00 |
| 57 | Ремонт автодороги по ул. Чапаева (пос. Горняк) | 1427,3180 | 1427,3180 | 0,00 |
| 58 | Ремонт автодороги по ул. Гагарина грунтовая часть (пос. Октябрьский) | 561,9345 | 561,9345 | 0,00 |
| 59 | Ремонт автодороги по ул. Лобачевского (пос. Старокамышинск) | 1232,6820 | 1232,6820 | 0,00 |
| 60 | Ремонт автодороги по ул. Бубнова (пос. Зуевка) | 308,1705 | 308,1705 | 0,00 |
| 61 | Ремонт автодороги по ул. Достоевского (пос. Зуевка) | 616,3410 | 616,3410 | 0,00 |
| 62 | Ремонт автодороги по ул. Лысикова (пос. Новостройка) | 1085,4415 | 1085,4415 | 0,00 |
| 63 | Ремонт автодороги по ул. Социалистическая (пос. Железнодорожный) | 466,8100 | 466,8100 | 0,00 |
| 64 | Ремонт автодороги по ул. Грибоедова (пос. 4 участок) | 642,0195 | 642,0195 | 0,00 |
| 65 | Ремонт автодороги между ул. Печерская и ул. 21 Партсъезда (пос. шахты 50) | 642,0195 | 642,0195 | 0,00 |
| 66 | Ремонт автодороги по ул. Л. Украинки (пос. ш. Центральная) | 1412,4600 | 1412,4600 | 0,00 |
| 67 | Ремонт автодороги по ул. Тельмана (пос. ш. Северная) | 2508,000 | 2508,000 | 0,00 |
| 68 | Ремонт автодороги по ул. Похвалина (пос. ш. Северная) | 2376,000 | 2376,000 | 0,00 |
| 69 | Ремонт автодороги по ул. Саперов (пос. шахты Северная) | 415,800 | 415,800 | 0,00 |
| 70 | Ремонт автодороги по ул. Сахалинская (пос. Потанино) | 1168,4905 | 1168,4905 | 0,00 |
| 71 | Ремонт автодороги по ул. Есенина (пос. Потанино) | 449,4165 | 449,4165 | 0,00 |
| 72 | Ремонт автодороги по ул. Рогалева (пос. Горняк) | 1663,200 | 1663,200 | 0,00 |
| 73 | Ремонт автодороги к кладбищу 201 шахты | 306,9450 | 306,9450 | 0,00 |
| 74 | Ремонт автодороги по ул. Брюсова | 410,8940 | 410,8940 | 0,00 |
| 75 | Ремонт автодороги по ул. Шахтстройская (ш. Центральная) | 924,5210 | 924,5210 | 0,00 |
| 76 | Ремонт автодороги по ул. Зои Космодемьянской | 7166,3440 | 7166,3440 | 0,00 |
| 77 | Ремонт автодороги между ул. Литвинова и ул. Некрасова (пос. 2 участок) | 204,6300 | 204,6300 | 0,00 |
| 78 | Ремонт автодороги от ул. Сахалинская и ул. Южноуральская до железнодорожного переезда (пос. Потанино) | 1637,0685 | 1637,0685 | 0,00 |
| 79 | Ремонт автодороги по ул. Артема (пос. Северный Рудник) | 1027,2350 | 1027,2350 | 0,00 |
| 80 | Ремонт автодороги по ул. Докучаева (пос. Северный Рудник) | 513,6175 | 513,6175 | 0,00 |
| 81 | Ремонт автодороги по ул. Шадымова (пос. Северный Рудник) | 1027,2350 | 1027,2350 | 0,00 |
| 82 | Ремонт автодороги по ул. Пекинская (пос. 205 шахты) | 1284,0580 | 1284,0580 | 0,00 |
| 83 | Ремонт автодороги по ул. Суворова (пос. Горняк) | 1346,400 | 1346,400 | 0,00 |
| 84 | Ремонт автодороги на пос. Тугайкуль (от ж/д переезда по ул. Д. Донского до микрорайона) | 1108,800 | 1108,800 | 0,00 |
| 85 | Ремонт автодороги по ул. Куйбышева (пос. Горняк) | 1168,4810 | 1168,4810 | 0,00 |
| 86 | Ремонт автодороги по ул. Горшкова | 528,000 | 528,000 | 0,00 |
| 87 | Ремонт автодороги по ул. Демина (пос. Кадровик) | 651,024 | 651,024 | 0,00 |
| Итого: |  | 74 517,9315 | 74 517,9315 | 0,00 |
| Ремонт внутриквартальных проездов |  |  |  |  |
| 88 | Внутриквартальный проезд от автодороги по ул. Калинина (ж. д. № 10) до автодороги по пр. Славы (ж/д № 18 ул. Республиканская); от ул. Калинина (школа № 9, ул. Калинина, 18) до ж. д. № 10 по ул. Республиканская), от ул. Республиканская (ж/д № 2) к школе № 7 ( пр. Коммунистический, 1 в) | 7533,9000 | 7533,9000 | 0,00 |
| 89 | Внутриквартальный проезд по пер. Свободы от автодороги по пр. Коммунистический (между ж/д №№ 23, 27) до автодороги по пр. Славы (между ж/д №№ 5, 7 пр. Славы) | 2492,1800 | 2492,1800 | 0,00 |
| 90 | Внутриквартальный проезд от ул. Чернышевского ж/д № 12 до ул. Черняховского ж/д № 23 | 1098,6400 | 1098,6400 | 0,00 |
| 91 | Внутриквартальный проезд между домами № 10, 12 по ул. Томилова к детскому саду № 51 (ул. Лихачева, 6а) | 1458,7960 | 1458,7960 | 0,00 |
| 92 | Ремонт подъездных путей от автодороги по ул. Васенко к ул. Чкалова 16 (д/с № 37) | 71,1300 | 71,130 | 0,00 |
| Итого: |  | 12 654,6460 | 12 654,6460 | 0,00 |
| Ремонт и устройство тротуаров |  |  |  |  |
| 93 | Ул. Борьбы | 1601,8600 | 1601,8600 | 0,00 |
| 94 | Ул. Гольца | 166,3000 | 166,3000 | 0,00 |
| 95 | Ул. Учительская (от ж/д №№ 25, 27 по ул. Гастелло до ж/д № 33а по пр. Победы, от ж/д №№ 30, 30а по ул. Гастелло до ж/д № 34 по ул. Гастелло) | 2134,0900 | 2134,0900 | 0,00 |
| 96 | Пр. Коммунистический (от ж/д № 20 до пр. Ильича) | 1893,6000 | 1798,9200 | 0,00 |
| 97 | Ул. Калинина (от ж/д № 8 до ул. Обухова) | 2798,4200 | 2658,4990 | 0,00 |
| 98 | Ул. Федотьева (от ж/д № 1а до ул. Ушакова 1) | 474,4800 | 450,7560 | 0,00 |
| 99 | От ул. Международная (ж/д № 2/1) до ул. Линейная, 23 | 497,2800 | 472,4160 | 0,00 |
| 100 | Ул. Васенко, четная и нечетная сторона (от ул. Крупской до ул. Севастопольская) | 2150,3300 | 2042,8135 | 0,00 |
| 101 | Ул. Чкалова (от ж/д № 16 по ул. Чкалова до ул. Васенко, от ж/д № 41 по ул. Чернышевского до ж/д № 6 по ул. Медиков) | 1818,1900 | 1724,4305 | 0,00 |
| 102 | Ул. 16 лет Октября, ул. Пестеля (от ул. Д. Донского ж/д № 19 до ул. Артиллерийская - напротив ж/д № 1) | 1635,4200 | 1533,6490 | 0,00 |
| 103 | Ул. Крымская (от ж/д № 1а до ж/д № 19) | 1292,4000 | 1292,4000 | 0,00 |
| 104 | Ул. Щербакова, 4 (вдоль дома от ж/д № 27 по ул. Гастелло до ул. Щербакова) | 1292,4000 | 1292,4000 | 0,00 |
| 105 | От автобусной остановки «Северный рудник» до железнодорожного переезда 2121 | 500,0000 | 500,0000 | 0,00 |
| 106 | Ул. Ленина от ж/д № 30 до ж/д № 42 | 81,1800 | 81,1800 | 0,00 |
| 107 | От ж/д № 31 по пр. Славы до ж/д № 9 по ул. Энергетиков) | 674,2300 | 674,2300 | 0,00 |
| 108 | Ул. Чапаева | 2400,0000 | 2400,0000 | 0,00 |
| 109 | Пр. Коммунистический от ж/д № 13 до ул. Темника | 195,6000 | 195,6000 | 0,00 |
| 110 | Ул. Хохрякова | 190,8031 | 190,8031 | 0,00 |
| 111 | От ост. «Гаражи» - к ж/д переезду поворот на Кирзавод - до ж/д № 8 по ул. Культуры | 300,0000 | 300,0000 | 0,00 |
| 112 | Пос. Железнодорожный подходы к МДОУ № 6 | 142,5000 | 142,5000 | 0,00 |
| Итого: |  | 22239,0831 | 22239,0831 | 0,00 |
| Всего за 2015 г. |  | 239570,8762 | 239570,8762 | 0,00 |

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству                                                                                В.Г. Приходкин