Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 25.11.2015  №  31

О ходе выполнения

муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства Копейского городского

округа» в 2015 году

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа»  в 2015 году Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа»  в 2015 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области 							         В.П. Емельянов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 25.11.2015 № 31

Информация о ходе выполнения муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Копейского городского округа

в 2015 году

Программа  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа», утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа  от 30.12.2014г. № 4502-п, разработана  с целью обеспечения комфортных социальных условий, повышения качества жизни населения города.

В рамках реализации программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на улучшение экологических условий городского округа, улучшение санитарного состояния мемориалов, кладбищ, сокращение численности безнадзорных животных на территории округа, снижение физического износа муниципального жилищного фонда, увеличение жилой площади, пригодной для проживания, снижение количества населения, нуждающегося в предоставлении жилья, снижение количества аварийных домов на территории городского округа, представляющих угрозу обрушений, снижение нецелесообразных финансовых затрат на поддерживающий ремонт и восстановление конструктивов зданий, стабилизацию количества внеплановых отключений на электросетях, уменьшение дефицита мощности электроэнергии, снижение уровня износа сетей и инженерного оборудования коммунальной инфраструктуры, и обеспечение надежной и бесперебойной их работы, благоустройство дворовых территорий.

Реализации программы предполагается в три этапа (2015 год, 2016 год, 2017 год).

Первый этап - 2015 год, достигнутые результаты.

В рамках подпрограммы «Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства» уточненный бюджет составляет 5 322,63 тыс. руб., освоено 3 136,99 тыс. руб.

Предусмотрено проведение мероприятий по поддержанию необходимого уровня санитарно-экологического благополучия, соблюдению соответствия качества содержания мест захоронений требованиям санитарных норм, приведение объектов внешнего благоустройства в нормативное состояние для улучшения эстетической обстановки.

| № п/п | Задачи программы на 2015 год | план | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отловленных бродячих животных (ед.) | 1512 | 1512 |
| 2 | Площадь мест захоронения, содержащаяся за счет средств бюджета городского округа (га) | 72 | 72 |
| 3 | Обеспечение бесперебойной работы «Вечного огня» (ед.) | 1 | 1 |
| 4 | Ремонт объектов внешнего благоустройства (памятники, плиты, ограждения, малые архитектурные формы) (ед.) | 7 | 2 |

- Отловлено 1512 ед. бродячих животных;

- Содержание мест захоронения производится в соответствии с Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории Копейского городского округа, утвержденого постановлением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 27.05.2009 г. № 1044.

Выполняются текущие работы по уборке кладбищ от снега, мусора. На территорию кладбищ для отсыпки  дорог завезено 95 тн горелика,  вырезано 200 м поросли кустарника, для подготовки новых мест захоронений завезено 3000 м3 глины.

- Поставлен газ объемом 100 тыс. м3 для содержания памятника «Вечный огонь».

- Выполнен ремонт скверов по ул. Хохрякова и Павших Героев на сумму 951,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Ремонт жилых помещении, находящихся в муниципальной собственности, за счет средств найма» уточненный бюджет составляет 1 449,0 тыс. руб., освоено 51,50 тыс. руб.

Предусмотрено проведение мероприятий по обследованию жилых домов специализированными организациями для признания аварийными и подлежащими сносу, а так же оказание услуг по ремонту жилых помещений для безопасного проживания населения в муниципальном жилищном фонде городского округа.

Подрядными организациями выполнен текущий и капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, проведено обследование жилых домов городского округа специализированной организацией. Окончательное завершение работ запланировано выполнить в срок до 01.12.2015 г.

В рамках подпрограммы «Подготовка к отопительному периоду» уточненный бюджет составляет 7 475,90 тыс. руб., освоено 5 193,85 тыс. руб.

Предусмотрено проведение мероприятий по замене тепловых сетей с высоким уровнем износа, выполнение комплекса работ по восстановлению работоспособности котельного оборудования, а так же, снижение уровня износа тепловых, газовых, водопроводных сетей, инженерного оборудования и сооружений коммунальной инфраструктуры.

| № п/п | Задачи программы на 2015 год | план | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры (п.м) | 1200 | 804 |

- Проведена государственная экспертиза сметной документации на капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Мира – от ул. Крылова до              ул. Федячкина, по ул. Мира – от жилого дома 55 до ул. Голубцова на сумму 66, 470 тыс. руб.;

- Проведена государственная экспертиза сметной документации на капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК 1 до МОУ СОШ № 43 и МДОУ № 18, от котельной 20 до ТК 1 на сумму 15,25 тыс. руб.;

- Выполнен капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ЦТП 5 до ТК 8 по ул. Бажова, 21 на сумму 1 654, 629 тыс. руб.;

- Выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей от насосной станции по ул. Темника, 22 до пр. Коммунистический, от пр. Славы, 1 до пр. Победы, 11 на сумму 1 634,846 тыс. руб.;

- Проведены выплаты по муниципальному контракту на капитальный ремонт сетей газоснабжения на сумму 3 457,490 тыс. руб.

- Ведется процедура заключения муниципального контракта на отключение от системы газоснабжения жилых домов, подлежащих сносу на сумму 458,43 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения» уточненный бюджет составляет 18 689,40 тыс. руб.,  освоено 13 026,94 тыс. руб.

Предусмотрено проведение мероприятий по совершенствованию существующих сетей наружного освещения с применением прогрессивных технологий и источников света, восстановление бесхозяйных сетей наружного освещения, а так же, экономное потребление электроэнергии, расходуемой на уличное освещение.

| № п/п | Задачи программы на 2015 год | план | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность обслуживаемых сетей наружного освещения (п.м) | 165 991 | 165 991 |
| 2 | Количество электроэнергии, потребляемой на уличное освещение (тыс. кВт/ч) | 4 118,79 | 2 353,5 |
| 3 | Процент экономии электроэнергии в сравнении с предыдущим периодом | 3 | 6 |

- Выполняется содержание и техническое обслуживание сетей наружного освещения (общая протяженность линии  наружного освещения 165 991 п.м). Содержание включает в себя техническое обслуживание автоматизированных пунктов включение наружного освещения; обследование, замена воздушных сетей, опор, ламп, светильников;

- Выполнен восстановительный ремонт линии наружного освещения в сквере по ул. Хохрякова на сумму 96,977 тыс. руб.;

- Выполнен восстановительный ремонт линии наружного освещения в районе дома 8 по ул. Ильфа на сумму 98,232 тыс. руб.

Подпрограммой «Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» предусмотрено финансирование из областного бюджета в размере 61 293,87 тыс. руб. Фактически финансирование не выделено.

| № п/п | Задачи программы на 2015 год | план | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустроенные дворовые территории Копейского городского округа (ед.) | 23 | 0 |

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству                                                                                              А.А. Левит