ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от  26.08.2015 №  1152

Информация о работе по переселению граждан из ветхо-аварийного жилищного фонда на территории Копейского городского округа                            в 2015 году

В настоящее время на территории Копейского городского округа завершается этап 2014-2015 гг. областной адресной программы «Переселение в 2013-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 года № 679-П                          (с изменениями и дополнениями), в результате чего на территории городского округа будут расселены все многоквартирные домостроения, признанные аварийными до 01.01.2012 года.

Для реализации данного этапа приобретено 302 квартиры в новом микрорайоне «Тугайкуль» в домостроениях №№ 12, 12 А по                          ул. Короленко.

Финансирование мероприятий реализуемой программы составило 446 898 984,23 рублей, из них:

- за счет средств Государственной корпорацией –                                 Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –                      173 585 700,00 рублей;

- за счет средств бюджета Челябинской области –                      273 313 284,23 рублей;

- за счет средств бюджета Копейского городского округа –                     0,0 рублей.

По состоянию на 01.08.2015 года:

- из 830 граждан, планируемых к переселению, переселено –               589 граждан;

- из расселяемых 13 854,4 кв.м. жилых помещений в аварийных домостроениях расселено – 9893,6 кв.м.;

- из приобретенных 302 квартир предоставлено – 211 квартир.

Таким образом, при завершении этапа 2014-2015 гг. реализуемой областной адресной программы, будет расселено 45 многоквартирных домостроений, признанных аварийными до 01.01.2012 года, предоставлено – 302 квартиры, общей площадью 15 442,4 кв.м., переселено 830 граждан.

И.о. начальника отдела

жилищной политики							         И.В. Пенчева