Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

от 28.09.2016 № 209

Информация

о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильныхгрупп населения  к жилым и  общественным зданиям, объектам социальной и транспортной  инфраструктуры  на территории Копейского городского округа» в 2016году

| № п/п | Наименование мероприятия | Предусмотрено в бюджете на 2016 год | Выделено из бюджета в 2016г. | Исполнено с начала года на отчетную дату | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Приспособление входных групп, лестниц, путей движений внутри зданий, зон оказания услуг для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН, оборудование помещений и санитарно-гигиенических комнат поручнями, приобретение и установка пандусов, подъемников, оснащение тактильными плитками и указателями, информационными табло для глухих и слабослышащих, видеогидами, видеотелефонами: |  |  |  |  |
|  | - МУ «ЦБС» Центральная городская библиотека КГО (ул. Жданова, 29) (Реконструкция входной группы с устройством пандуса) | не предусмотрено | - | Ремонт не произведен | Нет финансирования |
|  | - Управление здравоохранения (пр. Победы, 36 «а») (Реконструкция входной группы с устройством пандуса) | не предусмотрено | - | Ремонт не произведен | Нет финансирования |
|  | - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 КГО, (пр. Коммунистический, 3 «б») (Реконструкция входной группы с устройством пандуса) | не предусмотрено | - | Ремонт не произведен | Нет финансирования |
|  | - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 53 центр развития ребенка - детский сад КГО(пр. Победы, 19 «в») | 10,0 | - | Ремонт не произведен | Нет финансирования |
| 2. | Улучшение условий проживания инвалидов-колясочников путем переоборудования квартир, жилых домов и прилегающей территории, где они проживают |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство квартир, жилых домов и прилегающей территории, адаптированных под инвалидов-колясочников | 1 квартира 1 дом 1 прилегающая территория | - |  |  |
| 3. | Создание условий для доступного пользования объектами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 3.1 | Устройство съездов на существующих перекрестках основных транспортных магистралей | Без дополнительного финансирования | 40% |  |  |
| 3.2. | Устройство съездов при ведении нового дорожного строительства и капитального ремонта существующих дорог | Без дополнительного финансирования | 100% |  |  |

Заместитель Главы администрации

по социальному развитию                                                                                          В.Г. Бисеров