Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 27.01.2015  №  74

О ходе выполнения

муниципальной инвестиционной программы

«Развитие источников и систем теплоснабжения

Копейского городского округа на 2012-2016 годы»

за период 2012-2015 гг..

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения муниципальной инвестиционной программы «Развитие источников и систем теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы» за период 2012-2015 гг.

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о ходе выполнения муниципальной инвестиционной программы «Развитие источников и систем теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы» за период 2012-2015 гг. принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области 							         В.П. Емельянов

Информация о ходе выполнения инвестиционной программы

«Развитие источников и систем теплоснабжения

Копейского городского округа на 2012-2016 годы»

за период 2015 г.

В целях реализации программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Копейского городского округа  на 2012-2020 годы, по распоряжению главы  Администрации Копейского городского округа была разработана инвестиционная программа «Развитие объектов теплоснабжения Копейского городского округа на 2012-2016 годы».

Ожидаемыми результатами программы являются:

- качественное и бесперебойное теплоснабжение населения;

- снижение аварийности источников и сетей теплоснабжения;
- снижение уровня износа тепловых сетей

- обеспечение теплоснабжением объектов жилищного строительства общей площадью             327 232,68  м2

Общая потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы на 5 лет, составляет  455 970,0  тыс.руб.,

в том числе:

- внебюджетные источники финансирования:

- плата за подключение к системе теплоснабжения  - 227 970,0 тыс.руб.

- средства ОАО «Челябоблкоммунэнерго»  - 228 000,0 тыс.руб.

Постановлением Главы Копейского городского округа установлен тариф на подключение к системе теплоснабжения в размере 4 540,0 тыс. руб. за 1 Гкал/час.

В 2015 году в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы по развитию источников и систем теплоснабжения ОАО «Челябоблкоммунэнерго» выполнило:

1. Реконструкция ЦТП-1 с увеличением пропускной мощности до 30 Гкал/час и полной заменой теплосилового оборудования, автоматики, электросилового оборудования.

2. Строительство магистральной теплотрассы диаметром 350 мм, протяженностью 280 м от ЦТП-4 до Микрорайон перспективный жилой дом застройки по ул.Победы и Юннатов пос.Советов.

3. Строительство вводных тепловых сетей диаметром 150-200 мм, протяженностью 290 м для подключения к системам теплоснабжения жилых домов ул.Пионерская, 17;  Кожевникова, 49; Славы,14; Славы, 30; Славы, 32.

Всего в 2015 году подключено к теплоснабжению 5 жилых домов общей площадью            34 804 м2.

В ходе выполнения инвестиционной программы в 2015 году освоено капитальных вложений на сумму 37 млн. 346 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 7 млн. 320 тыс.руб.;

- по договорам на подключение 30 млн.26 тыс.руб.

Всего за 4 года (2012-2015 гг.) реализации программы капитальные вложения в объекты теплоснабжения составили 248 млн. 904 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 112 млн. 863 тыс.руб.;

- за счет платы за подключения 136 млн. 41 тыс.руб.

В 2016 году планируется продолжать выполнение мероприятий по развитию источников и систем теплоснабжения в соответствии с ходом жилищного строительства и вводом в эксплуатацию объектов.

В связи с изменением в 2013-2014 гг. нормативно-правовой базы по принятию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций и утверждению тарифов на подключение к тепловым сетям, с 2015 г. ОАО «Челябоблкоммунэнерго» при заключении договоров не применяет единый тариф за подключение к тепловым сетям, утвержденный в       2012 г. администрацией города, а осуществляет  подключения объектов строительства по индивидуальному тарифу, установленному Министерством тарифного регулирования для каждого застройщика.

Главный инженер

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 					С.П.Пасынков