Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 27.04.2016  №  126

О санитарной очистке территории Копейского городского округа  от зимних накоплений и водоотливу в 2016 году

Заслушав и обсудив информацию заместителя Главы администрации городского округа по имуществу, городскому хозяйству и градостроительству А.А. Левит о санитарной очистке территории Копейского городского округа от зимних накоплений и водоотливу в 2016 году Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о санитарной очистке территории Копейского городского округа от зимних накоплений и водоотливу в 2016 году принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области 							         В.П. Емельянов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 27.04.2016 № 126

Информация о санитарной очистке территории Копейского городского округа от зимних накоплений и  водоотливу в 2016 году

В рамках организации работы и предупреждения наступления чрезвычайных ситуаций и иных неблагоприятных последствий в паводковый период 2016 года на территории Копейского городского округа выполнены следующие мероприятия:

Утверждено постановление администрации Копейского городского округа от 11.02.2016 № 334-п «О мерах по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод в 2016 году», в котором определен состав противопаводковой комиссии для осуществления контроля за ходом подготовки и проведения работ по пропуску весеннего паводка, состав оперативных групп при противопаводковой комиссии для осуществления контроля за ходом подготовки и проведения работ по пропуску весеннего паводка, перечень мероприятий по обеспечению безопасности пропуска паводковых вод в 2016 году, состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2016 года.

Подготовлен план мероприятий, необходимых для предотвращения чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением территории Копейского городского округа. Для реализации комплекса мероприятий по устранению подтоплений необходимо финансирование в размере 44 790,0 тыс. руб.

В соответствии с Решением Собрания депутатов Копейского городского округа от 23.12.2015  №  52-МО «О бюджете Копейского городского округа на 2016 год» на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 500,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Копейского городского округа» разработана подпрограмма «Содержание и техническое обслуживание насосной станции по понижению уровня озера Синеглазово». Данной подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий по содержанию, техническому обслуживанию и обеспечению сохранности насосной станции по понижению уровня воды оз. Синеглазово, напорного трубопровода и самотечного водовода, а так же проведение комплекса работ по перекачке воды               оз. Синеглазово (расконсервация и консервация насосной станции, затраты на электроэнергию, водолазное обследование). Финансирование из средств местного бюджета на 2016 год определено в размере 4 500,0 тыс. руб. Для полноценной работы насосной станции по откачке воды в период с мая по октябрь 2016 г. необходимо финансирование в размере 28 000,0 тыс. руб.

На данный момент подготовлена аукционная документация в рамках  № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на расконсервацию и запуск насосной станции по понижению уровня воды оз. Синеглазово.

Так же необходимо выполнить мероприятия по понижению уровня воды в карьере площадки 8 в районе бывшей шахты «Красная Горнячка» водоотливным комплексом (электронасосы, каналы, трубопроводы), стоимость работ составляет 9 000,0 тыс. руб.

В целях снижения подтопления в центральной части города в весенний период 2016 года в октябре-ноябре 2015 года за счет средств местного бюджета на территории округа выполнены работы по восстановлению ливневых колодцев по ул. Ленина, пр. Коммунистический, 24-26, пр. Ильича,10. Выполнены работы по проколу под дорогой в районе АЗС «Планета»  по     ул. Лихачева для снижения уровня воды в ливневой канаве, а так же скорейшего прохода ливневых стоков на данном участке.

В январе-марте 2016 г. подрядной организацией ООО «Спектр-АТП» произведены работы по вывозу снега с улично-дорожной сети округа в объеме 16 754 м3 снега. Так же, управляющими компаниями и МУП «Управление благоустройством» вывезен снег с территорий многоквартирных домов и скверов округа в объеме 2 909 м3.

МУ «Городская служба заказчика», в соответствии с требованиями закона № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведен открытый аукцион по определению подрядной организации для проведения мероприятий в рамках подпрограммы «Содержание ливневых сооружений». По результатам, которого определена подрядная организация ООО «ЛЭРУ».

Кроме того, специалистами МУ «Управление ГЗН» разработаны краткие памятки для населения о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Письма с памятками направленны на социально значимые объекты с массовым и круглосуточным пребыванием людей, управления культуры, образования, здравоохранения администрации Копейского городского круга для информирования сотрудников и размещения информации на стендах в коридорах учреждений. Через руководителей территориальных отделов и представителей КТОС информация была доведена до жителей поселков.

Через ЕДДС городского округа при ухудшении обстановки дежурный ЕДДС будет информировать население городского округа через городское радиовещание.

Эвакуация (отселение) населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера осуществляется по распоряжению Губернатора Челябинской области, а так же по распоряжению Главы Копейского городского округа. Проведение эвакуации (отселения, вывода) организует комиссия по чрезвычайным ситуациям городского округа через городскую эвакуационною комиссию и эвакуационные органы. Для осуществления эвакуации в зонах чрезвычайной ситуации разворачиваются сборные эвакуационные пункты (СЭП), а при экстренной эвакуации — без разворачивания СЭП. Эвакуируемое (отселяемое) население размещается в местах расселения населения (4 пункта длительного пребывания и 11 пунктов временного размещения). Все мероприятия предусмотрены в Плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Копейского городского округа. Эвакуация (отселение) населения будет проводиться в зависимости от сложившейся обстановки (Постановления администрации Копейского городского округа от 04.06.2012 № 144 «Об организации и проведении эвакуационных мероприятий в Копейском городском округе Челябинской области», от 17.09.2015 № 2363-п «О создании эвакуационной комиссии при администрации Копейского городского округа»).

В течение всего периода, в целях профилактики, информация будет направляется в СМИ (газеты: «Копейский рабочий», «Метро», «Интересное предложение», телевидение и городское радио, радио «Проспект», радио на рынке «Янтарь») для информирования граждан.

Сотрудниками МУ «Управление гражданской защиты населения» на курсах гражданской защиты организованна работа по информированию слушателей курсов о действиях населения при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характер, согласно плана комплектования курсов на 2016 год.

МУ «Управление ГЗН» передало в бессрочное безвозмездное пользование начальникам территориальных отделов «Уголок гражданской обороны» (8 ед.) для размещения в коридоре здания занимаемого территориальным отделом с целью информирования населения о действиях при возникновениях Чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

- года утвержден акт оценки готовности Копейского городского округа к безопасному пропуску паводковых вод 2016 года. На основании, которого в Копейском городском округе финансовых и материальных средств, а так же техники и автотранспорта достаточно для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком.

В настоящее время выделено 10,0 млн. рублей из резервного фонда Правительства Челябинской области на финансирование мероприятий для устранения подтоплений на территории Копейского городского округа. Денежные средства будут направлены на выполнение следующих видов работ:

1. принудительное понижение уровня озера Синеглазово насосной станцией - 7 700 000.руб.;

2. принудительное понижение уровня воды в карьере площадки 8 в районе бывшей шахты «Красная Горнячка» - 2 300 000,00 руб.

По вопросу санитарной очистки от зимних накоплений принято постановление администрации Копейского городского округа    от    25.03.2016 г.      № 668-п «Об организации работ по санитарной очистке территории Копейского городского округа». 13 апреля проведено  совещание с руководителями учреждений и организаций городского округа по вопросу проведения субботников  по санитарной очистки территории городского округа в 2016 году.  В соответствии с вышеуказанным постановлением  16 апреля проведен городской субботник по уборке территорий с участием учреждений и организаций, в результате которого  на свалку вывезено 155 м3 мусора.

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству                                                                                           А.А. Левит