Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 30.03.2016  №  107

О планах реализации

муниципальной программы

«Повышение безопасности

дорожного движения в

Копейском городском округе»

Заслушав и обсудив информацию о планах реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Копейском городском округе», Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

Информацию о планах реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в Копейском городском округе» принять к сведению (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области 						   	         В.П. Емельянов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от 30.03.2016 № 107

Информация о планах реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в Копейском городском округе»

Муниципальная программа  «Повышение безопасности дорожного движения в Копейском городском округе» (далее – программа), утвержденная постановлением администрации Копейского городского округа  от 31.12.2015 г. № 3467-п, разработана  с целью  создания безопасных условий дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа, снижения уровня риска совершения дорожно-транспортных происшествий и тяжести последствий от них, повышения комфортности проживания граждан на территории городского округа.

Реализации программы предполагается в три этапа - 2016 год, 2017 год,        2018 год. В рамках реализации программы на 2016 год предусмотрено финансирование из бюджета городского округа (в пределах объема ассигнований Дорожного Фонда муниципального образования) в размере 22574,8 тыс. руб., с учетом дополнительно выделенных средств в размере 2459,0 тыс. руб. сумма выделенных средств составила 25033,8 тыс. руб., в том числе:

-  на выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа» 22863,8 тыс. руб.;

- на выполнение мероприятий подпрограммы «Содержание ливневых сооружений» 2170,0 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Копейском городском округе», планируемые на 2016 год, включены в мероприятия подпрограммы «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Копейского городского округа», в том числе:

- устройство дорожных знаков 100 штук;

- устройство направляющих пешеходных ограждений 100 м/п;

- нанесение дорожной разметки;

- обрезка веток для обеспечения видимости.

В целях реализации мероприятий программы в 2016 году были заключены следующие муниципальные контракты с подрядной организацией ООО «Спектр - АТП» на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети:

1) № 03/16/Т от 22.01.2016 г. на сумму 499,0 тыс. руб. (срок выполнения работ с 22.01.2016 г. по 31.12.2016 г.). Объем работ, предусмотренных контрактом:

- очистка проездов от снега (подметально-уборочной машиной) – 997 км.;

- очистка проездов от снега (грейдером) – 1 609 тыс. м2;

- посыпка ПСС (в местах торможения автотранспорта) – 1 098 км.;

- очистка тротуаров с посыпкой ПСС – 242 м2.

2) № 08/16 от 01.02.2016 г. на сумму 99,087 тыс. руб. (срок выполнения работ с 01.02.2016 г. по 10.02.2016 г.). Объем работ, предусмотренных контрактом:

- формирование снежного вала – 23 км.;

- погрузка и вывоз снега – 6 191 м3;

- очистка пешеходных переходов – 99 шт./3 564 м2.

3) № 09/16 от 01.02.2016 г. на сумму 99, 257 тыс. руб. (срок выполнения работ с 01.02.2016 г. по 10.02.2016 г.). Объем работ, предусмотренных контрактом:

- очистка проездов от снега (подметально-уборочной машиной) – 455 тыс. м2;

- очистка проездов от снега (грейдером) – 1 009 тыс. м2.

4) № 10/16 от 01.02.2016 г. сумму 97,286 тыс. руб. (срок выполнения работ с 01.02.2016 г. по 10.02.2016 г.). Объем работ, предусмотренных контрактом:

- посыпка ПСС (в местах торможения автотранспорта) – 484 тыс. м2;

- очистка тротуаров с посыпкой ПСС – 242 тыс. м2.

5) № 02/16/Т от 28.01.2016 г. на сумму 7 659,591 тыс. руб. (срок выполнения работ с 28.01.2016 г. по 31.12.2016 г.). Объем работ, предусмотренных контрактом:

- очистка осевой и лотковой части автодороги подметально-вакуумной машиной – 902 км.;

- очистка лотковой части щетками с увлажнением – 6 495 тыс. м2;

- очистка вручную лотковой и прибордюрной части автодороги от смета, погрузка и вывоз его на свалку – 265 км.;

- уборка вручную прибордюрной части автодороги, обочин и газонов от летучего мусора с погрузкой и вывозом на свалку – 832 км.;

- зимнее подметание проездов – 7 489 тыс. м2;

- очистка проездов от снега (грейдером) – 3 702 тыс. м2;

- формирование снежного вала, погрузка и вывоз снега – 365 км.;

- очистка тротуаров от снега с подсыпкой ПСС – 1 539 тыс. м2;

- очистка пешеходных переходов от снега и наледи – 15 984 м2;

- посыпка автодорог ПСС в местах торможения – 27 091 тыс. м2;

- содержание остановочных комплексов – 127 шт;

- профилирование грунтовых дорог автогрейдером – 3 746 тыс. м2;

- планировка автогрейдером грунтовых обочин с добавление ЩПС (частично) – 177 км.;

- замена крышек, поднятие и понижение горловин дождеприемных колодцев на автодорогах – 7 шт.

С подрядной организацией ООО «Траст» заключен  муниципальный контракт           № 01/16/Т от 18.01.2016 г. на сумму 5 896,401 тыс. руб. (срок выполнения работ с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.). Объем работ, предусмотренных контрактом:

- техническое обслуживание светофорных объектов - 21 шт.;

- замена светодиодных блоков Д=200мм – 21 шт.;

- техническое обслуживание дорожных знаков – 250 шт.;

- устройство дорожных знаков на бесфундаментной основе со световозвращающей поверхностью – 100 шт.;

- устройство направляющих пешеходных ограждений – 100 м.п.;

- покраска металлических направляющих пешеходных ограждений – 4 000 м.п.;

- подрезка кустарниковой растительности – 1 600 м2;

- валка деревьев (без корчевки пня) – 12 шт.;

- формовочная обрезка деревьев – 42 шт.;

- нанесение дорожной разметки краской с применением стеклошариков –     2 703 м3;

- содержание барьерных ограждений по пр. Победы – 2 200 м.п., по                 ул. Лихачева – 70 м.п.;

- восстановление опор и секций барьерного ограждения по ул. Лихачева –         8 м.п.;

- содержание путепроводов № 1, 2 пос. Железнодорожный (окраска  ограждений, восстановление ограждений, уборка тротуаров от снега с погрузкой и вывозом, уборка мусора на тротуарах с погрузкой и вывозом, косьба травы и кустарников на подходах к тротуарам).

На выполнение работ по содержанию ливневых сооружений на 2016 год был заключен муниципальный контракт № 778/15 от 02.01.2016 г. с подрядной организацией      ООО «ЛЭРУ». Объем работ, предусмотренных контрактом:

- восстановление ливневой канализации (ул. Ленина, ул. Борьбы);

- прочистка ливневых трубопроводов (ул. Лихачева, ул. Зеленая, пр. Победы, пр. Славы);

- ремонт ливневых колодцев (ул. Толбухина, Ул. Кормильцева, ул. Зеленая, пос. Новостройка, ул. Лысикова);

- прочистка  дренажных канав ул. Железнодорожная;

- установка дождеприемных решеток 15 шт.

Заместитель Главы администрации

по имуществу, городскому хозяйству и

градостроительству                                                                                   А.А. Левит