ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

Челябинской области

от « 31 мая » 2017 г. № 332

О ходе выполнения муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» в 2016 – 2017 годах

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» утверждается постановлением администрации КГО:  на 2016 год – от 24.12.2015 № 3381-п, на 2017 год – от 11.11.2016 № 2942-п.

Муниципальная программа состоит из 4-х основных разделов:

- Снижение объема сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Ответственным исполнителем мероприятий этого блока программы является отдел городского хозяйства.

- Очистка территории округа от захламления отходами производства и потребления, химическими и иными видами отходов. Ответственным исполнителем мероприятий этого блока программы является МУ «Городская служба заказчика».

- Озеленение территории городского округа. За осуществление мероприятий по данному направлению отвечает МУ «Управление благоустройством».

- Формирование у населения основ экологической грамотности в целях реализации здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей среды. Ответственным исполнителем данного направления муниципальной программы является управление образования.

Во исполнение Указа Президента РФ от 05.01.2016 № 7 и распоряжения Правительства Челябинской области от 05.07.2016 № 362-рп в Копейском городском округе утвержден  постановлением администрации КГО от 02.12.2016 № 3118-п План основных мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии. План составлен исходя из предложений по улучшению экологической обстановки в городском округе, предоставленных службами администрации и предприятиями Копейского городского округа.

Так, например, ООО «Комтрансервис +» в рамках Года экологии планирует приобретение и монтаж установки «Форсаж-2» для термической переработки отходов с целью уменьшения объема отходов, подлежащих захоронению. ЗАО «Соединительные отводы труб» запланировало замену очистительных воздушных фильтров на дробеструйной камере и окрасочно-сушильной камере.

Плановые мероприятия предусматривают также разработку территориальной схемы водоснабжения и водоотведения, а также множество общественных мероприятий, проводимых управлением образования и управлением культуры администрации Копейского городского округа.

Разработку схемы водоснабжения и водоотведения планируется проводить в 2 этапа:

- 1ый этап включает обследование территории и сбор данных для проектирования;

- 2ой этап будет включать непосредственно разработку проекта.

Проект схемы водоснабжения и водоотведения является одним из важнейших документов, на которых основываются:

-  подготовка заявки на получение финансовой поддержки на выполнение мероприятий по созданию, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ»;

-  и подготовка заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на разработку проекта «Модернизация сетей водоотведения Копейского городского округа».

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды» в 2016 году бюджетом было запланировано 1,5 млн. руб. на мероприятия по санитарной очистке территории городского округа.  Средства освоены в полном объеме. Плановые расходы 2017 года в целом на реализацию программных мероприятий предусмотрены в объеме 2,5 млн. руб., из них на санитарную очистку территории городского округа – 1,5 млн.руб., на инвентаризацию зеленых насаждений – 1 млн.руб.

  - Состояние водных объектов

На территории муниципального образования «Копейский городской округ» расположено 7 озер: Курлады, Половинное, Курочкино, Синеглазово, Шелюгино, Третье (Петровское), Четвертое.

По информации Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области 9 предприятий используют водные объекты, расположенные на территории Копейского городского округа, для сброса сточных, в том числе дренажных, вод. Из числа данных предприятий 7 имеют лицензии для водопользования озером Шелюгино со сроком действия лицензий по 2018-2020 годы. До 2020 года выдано разрешение предприятию для сброса сточных вод на водосборной площади реки Чумляк.

На территории муниципального образования  действует 4 очистных сооружения канализации: 2 из них расположены на озере Шелюгино, одно – на озере Курлады, одно – на озере Курочкино (поля фильтрации).

Общий объем сточных вод составляет в среднем до 65 тыс.куб. метров/сутки. Ввиду глобального перегруза очистных сооружений в среднем в 3 раза, а максимально в 5 раз, очистные сооружения не в состоянии полностью принять поступающий объем сточных вод, поэтому часть стока без очистки по обводным каналам поступает в оз. Курлады. На данном основании эффективность очистки сточных вод не соответствует проектным показателям в 6 раз, а нормативным - в 42 раза. На данный момент требуемая мощность городских очистных сооружений на озере Курлады составляет  до 75 тыс. м3 в сутки.

Кроме того,  на территории городского округа не подключено к централизованной системе канализации 635 жилых домов, которых проживает более 8 тыс.чел.

В Генеральный план Копейского городского округа включено 15 скважин питьевых источников. Во исполнение поручения Губернатора Челябинской области в настоящее подготовлены предложения   по включению в муниципальную программу «Чистая вода» мероприятий по разработке проектов зон санитарной охраны питьевых источников (скважин). Разработка проектов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения позволит обеспечить санитарную охрану от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

2. Очистка территории от несанкционированного складирования  отходов производства и потребления

Захламление территории городского округа производственными и коммунальными отходами остается острейшей экологической проблемой техногенного характера.

За 2016 год силами ООО «Комтрансервис+» вывезено 165 тыс.куб. м отходов.

За отчетный год в целом по городскому округу заключено 6179 договоров на вывоз и утилизацию отходов производства и потребления, в 2015 году таких договоров было заключено 5965 (рост 103,6% к уровню предшествующего периода). Из общего количества заключенных договоров 86% (5126   договоров)   приходится    на   долю жилого сектора (управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, частный жилой сектор). Сбор и временное хранение ТКО в жилищном фонде осуществляется в контейнеры: металлические объемом 0,75 куб. м. и пластмассовые евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м., а также - в металлические контейнеры, объемом     8,0 куб. м.

По состоянию на 31.12.2016г.  на территории Копейского городского округа оборудовано 373 контейнерные площадки, на которых установлено 1218 контейнеров, в т.ч.: металлических контейнеров объемом 0,75 куб.м -  709, евроконтейнеров объемом 1,1 куб.м -  506, металлических контейнеров объемом 8,0 куб. м. - 3. Таким образом, на 1 контейнерной площадке установлено в среднем от 3 до 4 контейнеров (при норме: 1 площадка – 1 контейнер).

В Копейском городском округе централизованным вывозом твердых коммунальных отходов охвачено лишь 45,9 % всех домостроений (многоквартирных и частных).

По-прежнему актуальным остается вопрос по организации вывоза бытовых отходов из частного жилого сектора.

Самыми проблемными территориями по заключению договоров среди жителей частного сектора являются: с. Калачево и п. Заозерный, в которых не заключены договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, в п. РМЗ на 240 частных домостроений заключено лишь 43 договора (17,9 %), в п.Потанино на 980 частных домостроений заключено 83 договора (8,5 %), в п. Кадровик на 4850 частных домов заключено 259 договоров, что составляет 5,3 %, в п. Старокамышинск заключено 179 договоров, что составляет 14% от количества частных домостроений, В целом по городскому округу доля заключенных договоров на вывоз твердых коммунальных отходов из частного сектора составляет лишь 19,2 % от количества частных домостроений. Причина столь низких показателей – нежелание жителей заключать договоры и соответственно оплачивать услуги по вывозу мусора.

Организация полигона и распределение обязанностей по вывозу ТКО не снимает остроты проблемы образования несанкционированных свалок. В местах образования несанкционированных свалок наблюдается ухудшение санитарной обстановки, повышается вероятность возникновения пожаров, происходит загрязнение поверхностных и подземных вод.

Такие свалки чаще всего возникают по причине  ненадлежащей организации сбора мусора в частном жилом секторе, на садоводческих территориях и площадках гаражно-строительных кооперативов. Наиболее крупные свалки расположены на границах поселков, в полосе отвода ж/д путей, в частном секторе, на выезде из города и т.д. В основном свалки накапливаются из строительного мусора, кусков металлолома, автомобильных покрышек, тар от горюче-смазочных материалов, пищевых отходов, упаковок от использованных товаров массового потребления и прочих твёрдых коммунальных отходов.

На территории Копейского городского округа ведется учет несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления.

Для городского бюджета несанкционированные свалки создают дополнительную нагрузку по их ликвидации.

В 2016 году согласно муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов составило 1,5 млн. руб.  В 2017 году на выполнение данных мероприятий также запланировано 1,5 млн. руб. бюджетных средств.

Мероприятиями муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» предусмотрено заключение в установленном порядке муниципальных контрактов на осуществление работ по очистке территории округа от захламления отходами производства, потребления, химическими и иными видами отходов,  ликвидацию несанкционированных свалок,  санитарное содержание придорожных территорий, вывоз мусора в период проведения массовых субботников.

В 2016 году на территории муниципального образования выявлено 183 несанкционированные свалки.  С несанкционированных свалок за счет средств бюджета Копейского городского округа в прошлом году вывезено 12,5 тыс. куб. метров  мусора.

Кроме того, на субботниках по уборке территории городского округа в 2016 году приняли участие 14,8 тыс. человек, было привлечено 43 единицы техники, убрано более 10,7 га площади, на свалку вывезено 5,5 тыс. куб.м мусора. В апрельских субботниках 2017 года приняло участие 16,5 тыс.чел., было задействовано 37 единиц техники, убрано более 10 га территории, вывезено почти 3 тыс.куб.м мусора, высажено 457 деревьев и кустарников.

По состоянию на 01.04.2017  (т.е. за 1-ый квартал текущего года) в реестр мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов включено 105 свалок общей площадью 2,8 га общим объемом 7765 куб.м (или массой 1786 тн). Таким образом, 1 несанкционированная свалка занимает в среднем площадь 266,7 кв.метров, имеет объем 74 куб. м, накопление мусора на 1 несанкционированной свалке составляет в среднем 17 тонн.

Из 105 мест несанкционированного складирования отходов 66 мест    (62,9 %) имеют постоянный характер.

36 мест несанкционированного складирования мусора (34 %) находится непосредственно в городе Копейске, в поселке Горняк – 15 (или 14,3%) несанкционированных свалок, на территории Вахрушевского территориального отдела (с учетом п. Козырево)  - 17 свалок (16,2 %), далее по территориальным отделам Копейского городского округа распределение мест несанкционированного размещения коммунальных отходов следующее: с. Калачево, (с учетом с. Синеглазово и п. Заозерного) – 17, п. Железнодорожный – 5, п. Потанино – 5, п. Октябрьский – 3, п. Бажово – 3, п. Старокамышинск - 4.

В 2016 году за несанкционированный сброс мусора и организацию несанкционированных свалок наложены административные штрафы по протоколам отдела экологии и природопользования в размере 110 тыс.руб. Привлечено к административной ответственности за несанкционированное размещение отходов производства и потребления на подведомственных территориях 7 должностных лиц. В апреле 2017 года составлено 3 протокола на должностных лиц по основаниям части 9 ст. 3 (организация несанкционированной свалки) и на 1 гражданина по основаниям части 8 ст.3 (сброс мусора в неустановленных местах) Закона Челябинской области «Об административных правонарушениях». В настоящее время отделом экологии и природопользования ведется административное расследование в отношении 10 владельцев автомобилей, из которых произведен несанкционированный сброс мусора на территории городского округа.

3. Охрана зеленых насаждений

Общая площадь всех озелененных территорий городского округа  составляет порядка 3 тыс. га (около 13 % площади городских земель), из них  озелененные территории общего пользования составляют 243 га. Большинство объектов зеленых насаждений общего пользования имеет возраст более 30 лет.

Одним из направлений работы  по сохранению зеленого фонда городского округа является ужесточение требований при выдаче разрешений на снос зеленых насаждений и сокращение деревьев, попадающих под вырубку:

В 2014 году выдано 133 разрешения на снос 2914 деревьев;

в 2015 году  выдано 131 разрешение на снос 2075 деревьев  (71,2% к уровню 2014 года);

в 2016 году  выдано 84 разрешение на снос 1100 деревьев  (53% к уровню предшествующего года или 37,7% к уровню 2014 года).

Во исполнение поручения Губернатора Челябинской области в настоящее время начата работа по инвентаризации зеленых насаждений.

В 2016 году общее количество зеленых насаждений, прошедших инвентаризацию, составляет: деревьев – 49898 шт., газонов – 610421 кв.м, кустарников – 21853 шт.

В 2017 году работа по инвентаризации зеленых насаждений будет продолжена. Ответственными исполнителями данного направления муниципальной программы определены муниципальные учреждения «Управление благоустройством» и «Городская служба заказчика». На инвентаризацию зеленых насаждений в рамках программы Охрана окружающей среды» на 2017 год запланированы бюджетные средства в объеме 1 млн.руб.

В целях соблюдения целевого расходования бюджетных средств ответственным исполнителям мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений рекомендовано проведение инвентаризации на территории парков и скверов, в отношении которых управлением архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа разработаны проекты по озеленению территорий общего пользования, и обслуживание которых осуществляется за счет бюджета Копейского городского округа.

Остается актуальной проблема незаконной рубки деревьев и кустарников, уничтожение естественного травяного покрова в черте города.

В марте 2017 года специалистами отдела экологии и природопользования установлен факт несанкционированной вырубки деревьев на территории одного из садоводческих товариществ в районе озера Курочкино. В нарушение выданного в 2016 году разрешения на снос аварийных и сухих деревьев  в целях ликвидации аварийной и пожарной ситуации без основания произведена рубка здоровых деревьев породы береза в количестве 69 шт. По результатам обследования территории садоводческого товарищества отделом экологии и природопользования исчислен ущерб за незаконный снос зеленых насаждений, материалы были направлены в Челябинскую природоохранную прокуратуру и прокуратуру г. Копейска.

По информации Челябинской природоохранной прокуратуры в апреле текущего года материалы проверки направлены в ОМВД по г. Копейску для организации доследственной проверки в порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ и решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).

Также в апреле текущего года по устной информации Общественной палаты г. Копейска отделом экологии и природопользования исчислен ущерб за незаконный снос 7 берез на территории севернее базы отдыха «Лагуна» на озере Курочкино. В настоящее время по данному факту Отделом МВД России по г. Копейску возбуждено следственное производство.

В ходе рейдов территории городского округа в части соблюдения сохранности зеленых насаждений установлено, что жители города небрежно относятся к обустроенным газонам и травяному покрытию, часто размещая на них личный автотранспорт. Данные нарушения влекут административную ответственность. За 2016 год по фактам размещения автотранспорта на газонах и травяном покрытии специалистами отдела экологии и природопользования  оформлено 54 административных протокола.  В настоящее время возбуждено административное производство по 26 нарушениям, предусмотренным частью 10 статьи 3 (размещение автомобиля в неустановленных местах) Закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области».

4. Повышение экологической культуры населения

Постановлением Правительства Челябинской области от 20 февраля 2013 г. № 23-П утверждена Концепция по формированию экологической культуры населения Челябинской области до 2025 года.

Цель деятельности по формированию экологической культуры – повышение уровня экологической культуры отдельного человека и общества в целом на территории Челябинской области.

В ходе реализации мероприятий по формированию экологической культуры населения в 2016 году образовательными организациями и учреждениями культуры  проведено: 12 общественных акций, 2 круглых стола, 5 конкурсов по экологической тематике, выпущено 120 листовок, изготовлено более 1000 плакатов, 10 видеороликов, проведена электронная презентация, подготовлено 9 сообщений в СМИ и 8 сообщений для Интернета. В мероприятиях приняли участие более 64 тыс.чел.

5. Выполнение отдельных государственных полномочий в области охраны окружающей среды

За 2016 год административной комиссией рассмотрено 72 протокола по административным правонарушениям в области охраны окружающей среды, что составляет 74,2% от общего количества  протоколов об административных правонарушениях, рассмотренных комиссией.

В ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении правонарушителей был наложен административный штраф по протоколам отдела экологии и природопользования − на сумму 154 тыс. рублей (60,8% от общей суммы  штрафов, вынесенных административной комиссией).

Динамика применения мер административного наказания за правонарушения в области охраны окружающей среды, предусмотренные Закон Челябинской области от 27 мая 2010 г. № 584-ЗО "Об административных правонарушениях в Челябинской области" следующая:

| год | Протоколы, составленные отделом экологии и природопользования |  | Предъявлено штрафов, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. | % к предшествующему периоду | Тыс.руб. | % к предшествующему периоду |
| 2014 | 12 |  | 15,6 |  |
| 2015 | 34, в том числе по основаниям: ч.1 ст.3 (газоны) - 25 ч.8,9 ст.3 (несанкционированный сброс мусора) - 4 | 283,3 | 46,0 | 306,6 |
| 2016 | 72, в том числе по основаниям: ч.1 ст.3 (газоны) - 59 ч.8,9 ст.3 (несанкционированный сброс мусора) - 13 | 211,8 | 154,0 | 334,8 |

На практике мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда установить виновное в захламлении территории лицо не представляется возможным. Поймать нарушителя за руку, в буквальном смысле этого слова – большая удача. Чаще всего захламленная  территория является территорией муниципального образования  и, как следствие, все затраты на ликвидацию свалки ложатся на администрацию городского округа.

Кроме того, по обращению администрации Копейского городского округа Управлением Росприроднадзора по Челябинской области в 2016 году проведена выездная проверка в отношении АО «Копейский машзавод». В области охраны атмосферного воздуха выявлено 1 нарушение. Предприятию выдано предписание об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды. За совершение указанного правонарушения в отношении юридического лица АО «Копейский машзавод» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.