Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

21.08.2024            1127

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной программы «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа»

Заслушав и обсудив информацию о ходе выполнения в 2023 году муниципальной программы «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.10.2022 № 2706-п, Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

- Информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа» в 2023 году, утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.10.2022 № 2706-п, принять к сведению (прилагается).

- Управлению архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа продолжить реализацию муниципальной программы в 2024 году.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания депутатов Копейского городского округа по вопросам городского хозяйства и землепользования.

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                	     Е.К. Гиске

Приложение к решению Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области

от 21.08.2024 № 1127

Информация о ходе выполнения в 2023году

муниципальной программы «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа», утвержденной постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области от 18.10.2022 № 2706-п

Муниципальная программа «Разработка (корректировка) документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории Копейского городского округа» (далее – Программа) разработана с целью обеспечения устойчивого развития территории округа на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

  - обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности;

- осуществление строительства на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории (далее – ДПТ);

- осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований  охраны  окружающей среды и экологической безопасности, сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Запланированный объем финансирования на 2023 год –1301, 79 тыс. рублей:

- разработка проекта межевания территории (в части установления красных линий) улицы Жданова (IIэтап на участке от ул. Гольца до                     ул. Талалихина) в г. Копейске – муниципальный контракт исполнен на сумму 247, 95 тыс. рублей;

- подготовка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории), расположенной в юго-восточной части земельного участка с кадастровым номером 74:30:0103001:639, занимаемого парком Победы в г. Копейске–муниципальный контракт исполнен на сумму 271, 25 тыс. рублей;

-разработка проекта межевания территории, ограниченной                         ул. Дундича, ул. Забойщиков, ул. Долгорукова, СНТ им. Мичурина, для размещения линейных сооружений с целью обеспечения земельных участков объектами инженерной инфраструктуры (газ, электричество, водоснабжение, водоотведение, подъездные автодороги) – муниципальный контракт исполнен на сумму 442, 00 тыс. рублей;

- разработка проекта по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории (в части проекта межевания территории) юго-восточнее жилого массива Потанино в г. Копейске - муниципальный контракт исполнен на сумму 49, 42 тыс. рублей;

- разработка проекта по внесению изменений в документацию по планировке и межеванию территории (в части проекта межевания территории), ограниченной ул. Северная, ул. 26 Партсъезда, ул. Российская, автодорогой «Челябинск – Октябрьское» Октябрьского района - муниципальный контракт исполнен на сумму 196, 00 тыс. рублей;

- разработка проекта межевания территории, ограниченной                     ул. Томилова, ул. 4 Пятилетки, ул. Лихачева, ул. Зеленой,                                      пр.Коммунистическим в г. Копейске - муниципальный контракт исполнен на сумму 95, 17 тыс. рублей.

Заключено 6 муниципальных контракта на общую сумму 1301, 79тыс. руб.

Начальник управления архитектуры

и градостроительства                                                                          И.Г. Шилина