**Информации о ходе выполнения муниципальной программы**

 **«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других**

**маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям,**

**объектам социальной и транспортной инфраструктуры**

**на территории Копейского городского округа»**

Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов является важной частью городской социальной политики. Чтобы обеспечить инвалидов и других МГН возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, важно наравне с другими обеспечить им доступ к объектам социальной инфраструктуры, к транспорту, к информации и связи. В мае 2012 года наша страна ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В целях приведения в соответствие с ней были приняты поправки в 25 федеральных законов, которые устанавливают порядок и условия обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, к транспорту, к информации и связи.

Это должно коренным образом изменить жизнь инвалидов.

На 01.07.2017 года в Копейском городском округе состоят на учете в лечебно-профилактических учреждениях, в том числе:

- с нарушением зрения – 194 человек

- с нарушением слуха – 137 человек

- с нарушением опорно-двигательного аппарата – 480 человек

- передвигающихся на кресло - коляске – 173 человек.

- детей-инвалидов – 390 человек

Кроме того, в городе проживает более 10300 пенсионеров старше 75 лет, которые также нуждаются в организации доступной среды.

С целью формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех сферах общественной жизни принята муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к жилым и общественным зданиям, объектам социальной и транспортной инфраструктуры на территории Копейского городского округа», утверждена постановлением администрации Копейского городского округа №4475-п от 29.12.2014г. Программа была рассчитана на 2015-2017 года.

 В программе определены задачи:

- обеспечение доступности инвалидов и МГН к приоритетным объектам социальной, инженерной инфраструктуры;

-улучшение условий проживания инвалидов-колясочников путем переоборудования квартир, жилых домов и прилегающей территории, где они проживают;

-создание условий для доступности пользования объектами транспортной инфраструктуры.

 Поставленные задачи стали реализовываться уже в 2014 году по программе, утвержденной постановлением Администрации КГО от 05.08.2014г. №2608-п. Была утверждена межведомственная комиссия и реестр социально значимых объектов. Проведена реконструкция входных групп 6 зданий из 21 (28,6%):

-сбербанк за счет собственных средств

-пенсионный фонд за счет собственных средств

-отделение дневного пребывания «Легенда» МУ «КЦСОН» за счет средств областного бюджета в сумме 290 тыс. руб.

-отделение временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов – внебюджетные средства в сумме 130 тыс. руб.

-геронтологический центр за счет средств областного бюджета на сумму 14 тыс. руб.

-центр занятости населения за счет средств областного бюджета на сумму 55 тыс. руб.

В 2015-2016 годах проведена реконструкция входных групп:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **год** | **запланировано** | **выполнено** | **финансирование** | **Примечание****(не выполнено)** |
| 2015  | 6 объектов | УСЗН | Областной бюджет:Факт-111,6 тыс. руб. | -ИНФС №10 КГО-Детский сад VI вида КГО-Дом культуры им. Кирова-Городская детская поликлиника №1-Городская больница №1 |
| 2016  | 4 объекта | МОУ СОШ№44 | Факт-1 261,6 тыс. руб., в том числе на выполнение работ по ремонту крыльца, козырька, тамбура и монтажа пандуса и договора подряда на выполнение ремонтных работ по облицовке крыльца, освещения крыльца на сумму 575,8 руб. | -Центральная городская библиотека КГО -МОУ СОШ№7-МДОУ№53 |
| 2017  | 4 объекта | Дворец творчества детей и молодежи | Федеральный бюджет - 1214,07 тыс. руб.Областной бюджет- 520,32 тыс. руб.Местный бюджет – 20,0 тыс. руб.Собственные средства – 100,0тыс. руб. | -Администрация КГО-Спортшкола №1-Бюро МСЭ №18  |

Итого адаптировано 8 зданий из 20 (Управление здравоохранения ликвидировано) – 40%.

Из местного бюджета в 2015 году было выделено 88,9 тыс. руб. на оснащение подвижного состава, (автопарковку) для перевозки пассажиров по маршрутной сети светодиодным табло для слабослышащих с указанием остановочных пунктов, специальным звуковым сигналом для слабовидящих и других МГН, маршрутными указателями с увеличенным шрифтом и другими приспособлениями. Был оснащен один автобус по маршруту №16.

Организация системы транспортного и дорожного обслуживания инвалидов (оборудование остановочных комплексов информационными табличками, модернизация подвижного состава для перевозки пассажиров по маршрутной сети светодиодным табло для слабослышащих с указанием остановочных пунктов, специальным звуковым сигналом для слабовидящих, маршрутными указателями с увеличенным шрифтом и другими приспособлениями):

в городе 71 единица пассажирского транспорта из них 1 автобус низкопольный, адаптирован (оборудован) для перевозки МГН.

 1 автобус «Газель» для перевозки инвалидов-колясочников успешно эксплуатируется в Комплексном центре социального обслуживания населения.

Информация о доступности социально значимых объектов, порядке работы, формах предоставления услуг расположена на портале «Карта доступности» сайта «Жить вместе».

Учитывая, что подавляющее большинство наших жилых домов не приспособлено для людей с ограниченными возможностями, в Жилищный кодекс включены нормы, определяющие полномочия и обязанности участников жилищных отношений по созданию инвалидам условий для беспрепятственного доступа к жилым и нежилым помещениям и общему имуществу многоквартирного дома.

Управлением архитектуры и градостроительства выполнено 20 проектов по благоустройству дворовых территорий и 2 проекта территорий общего пользования МО Копейского городского округа с выполнением мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.

В городе установлены знаки парковки для транспорта инвалидов (сбербанк, р. «Янтарь», пенсионный фонд, геронтологический центр)

Установлены и реконструированы 11 светофоров, которые оборудованы звуковыми приставками для дублирования сигналов светофора для слабовидящих и слепых пешеходов, а также обратным отсчетом времени горения зеленого сигнала.

Цели и задачи перед руководителями организаций и учреждений поставлены, заниматься этими вопросами необходимо. От того, какая будет принята программа на следующие 2018-2020 годы, будет зависеть удобство и комфорт для проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Начальник управления И.Г. Щерба