Собрание депутатов Копейского городского округа

# Челябинской области

РЕШЕНИЕ

29.11.2017           441

от _______________№_____

О ходе выполнения муниципальной

программы «Содержание объектов

озеленения с особым статусом культурно-

административного центра Копейского

городского округа Челябинской области»

за 2017 год

Рассмотрев информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Содержание объектов озеленения с особым статусом культурно-административного центра Копейского городского округа Челябинской области» за 2017 год

Собрание   депутатов    Копейского   городского   округа   Челябинской     области

РЕШАЕТ:

Принять к сведению информацию о ходе выполнения муниципальной программы «Содержание объектов озеленения с особым статусом культурно-административного центра Копейского городского округа Челябинской области» за 2017 год (прилагается).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа                                                              В.П. Емельянов

Информация

Муниципальная программа «Содержание объектов  озеленения   с особым статусом культурно-административного центра Копейского городского округа Челябинской области»  разработана в соответствии с  Бюджетным кодексом Российской  Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования «Копейский городской округ», решением Собрания депутатов Копейского городского округа  Челябинской области от 25.05.2016  № 142-МО «Об утверждении правил благоустройства территории Копейского городского округа», решением Собрания депутатов Копейского городского округа Челябинской области от 27.11.2013 № 813-МО «О территориальных единицах с особым статусом культурно-административного центра  Копейского  городского округа».

Ответственным исполнителем  муниципальной программы «Содержание объектов  озеленения   с особым статусом культурно-административного центра Копейского городского округа Челябинской области» является управление городского хозяйства администрации округа.

Целью  программы является повышение качества выполняемых работ по содержанию объектов озеленения  на территории  Копейского городского округа. Для достижения цели настоящей программы  решаются  следующие задачи:

1) организация выполнения работ по содержанию  объектов озеленения;

2) повышение качества работ по содержанию объектов озеленения;

3) поддержание технического состояния отдельных объектов озеленения.

Объемы и источники финансирования программы, процент исполнения

Таблица 1

| Год | Источник финансирования, тыс. рублей |  |  | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бюджет городского округа | внебюджетные средства | всего | исполнено на 01.11.2017 | % исполнения |
| 2017 | 15 432,8 | 200,0 | 15632,8 | 11802,7 | 75,5 |

Согласно  муниципальной программе «Содержание объектов  озеленения   с особым статусом культурно-административного центра Копейского городского округа Челябинской области»  МУ  «Управление благоустройством» занимается содержанием объектов озеленения на территории  Копейского городского округа.  Количество объектов озеленения  –  22 сквера, которым присвоен статус территориальных единиц с особым статусом культурно – административного центра Копейского городского округа.

Объекты озеленения

Таблица 2

| № | Объект озеленения | Площадь объекта, (кв.м) | Площадь газона, (кв.м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сквер Красных партизан | 25 241 | 18 943 |
| 2. | Сквер Борцам Революции | 2 161 | 1 475 |
| 3. | Сквер 60 лет Победы | 3 504 | 2 677 |
| 4. | Сквер на пл. Славы | 614 | 490 |
| 5. | Сквер Ветеран | 6 179 | 5 336 |
| 6. | Сквер К. Маркса | 7 371 | 2 718 |
| 7. | Сквер по пр. Ильича | 2 993 | 1 740 |
| 8. | Сквер Павшим шахтерам | 6 326 | 2 650 |
| 9. | Сквер Редикорцева | 3 125 | 2 027 |
| 10. | Сквер Сутягина | 10 146 | 7 359 |
| 11. | Сквер Темника | 2 611 | 1 033 |
| 12. | Сквер Хохрякова | 8 811 | 6 311 |
| 13. | Сквер по ул. 4-ая Пятилетка | 618 | 470 |
| 14. | Сквер возле клуба «Союз» | 3 653 | 2 450 |
| 15. | Сквер в районе ДК им. Бажова | 2 350 | 1 640 |
| 16. | Сквер в районе школы № 45 по ул. Мира | 6 929 | 5 088 |
| 17. | Сквер в районе ДК им. Ильича | 4 726 | 3 500 |
| 18. | Сквер в районе ДК им. Лермонтова | 5 818 | 1 088 |
| 19. | Сквер на пл. им. Маяковского | 9 091 | 7 820 |
| 20. | Сквер в районе ДК им. 30 лет ВЛКСМ | 5 210 | 3 464 |
| 21. | Сквер в районе ДК им. Петрякова | 5 671 | 1 500 |
| 22. | Сквер на пл. Красных партизан | 8 530 | 4 800 |
|  | Итого | 131 678 | 84 579 |

В работы по содержанию объектов озеленения входят:

– санитарная очистка  объектов озеленения. Она  проводится ежедневно  с 7.00 часов,  в летний период– с 6.00 часов. В  санитарную очистку  входит подметание дорожек, сбор мусора на газонах, уборка снега.

–  формовочная обрезка  кустарника;

–  формовочная обрезка деревьев;

–  валка деревьев;

–  косьба газонов;

–  посадка цветников, уход за цветниками.

Целевые показатели программы																		Таблица  3

| № | Наименование целевого показателя | План | Факт | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | на 01.11. 2017 | на 01.11. 2017 |
| 1. | Санитарная очистка объектов (1 кв.м.) | 131678 | 131678 | 75,5 |
| 2. | Объем выполненных работ по формовочной обрезке кустарников (1 пог.м.) | 2192 | 1680 | 76,6 |
| 3. | Объем выполненных работ по формовочной обрезке деревьев (1 шт.) | 90 | 90 | 100,0 |
| 4. | Объем поваленных деревьев сухих и аварийных деревьев (1 шт.) | 200 | 200 | 100,0 |
| 5. | Площадь выкошенных газонов 4 раза за сезон (1 кв.м.) | 338316 | 338316 | 100,0 |
| 6. | Площадь посадки цветников, за которыми осуществляется уход (прополка, рыхление, полив) (1кв.м.) | 1477,3 | 1477,3 | 100,0 |

Для  поддержания  технического состояния объектов озеленения:

– произведен ремонт скамеек с заменой брусков и окраской в скверах Красных партизан, на пл. Красных партизан,  Карла Маркса, Павшим шахтерам, по пр. Ильича, на пл. Славы, на въездном знаке;

– произведена окраска в скверах  урн, бюстов, входных групп, бордюров, ограждений;

– произведен ремонт малых форм на детских площадках на пл. Славы, в сквере Калинина;

– произведена замена земли в цветниках в скверах Сутягина,  Редикорцева,  в районе ДК им. Бажова.

С целью улучшения содержания объектов озеленения на территории Копейского городского округа необходимо выделить дополнительные финансовые средства на выполнение работ по ремонту и восстановлению существующих скверов, на разбивку новых зеленых зон,  на увеличение площадей  цветочных  клумб, на замену  сухих и аварийных деревьев  новыми  зелеными насаждениями

Заместитель Главы городского округа

по жилищно-коммунальным вопросам                                        С.Е. Шаповалов