Собрание депутатов Копейского городского округа

Челябинской области

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2010  №126

О городской целевой программе

капитального  ремонта жилищного

фонда Копейского городского

округа на 2011 – 2013 годы

В целях реализации мероприятий  по капитальному ремонту жилищного фонда Копейского городского округа на 2011 -2013 годы, а также обеспечения контроля за сроками их выполнения и оценки качества

Собрание депутатов Копейского городского округа Челябинской области

РЕШАЕТ:

1. Утвердить городскую целевую программу капитального ремонта жилищного фонда Копейского городского округа на 2011 – 2013 годы согласно приложению.

2. Комитету по жилищно-коммунальным вопросам администрации Копейского городского округа Челябинской области (О.Г.Лепаловский) обеспечить контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы.

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Копейский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте Копейского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам городского хозяйства и землепользования (Н.А.Сединкин).

Председатель Собрания депутатов

Копейского городского округа					В.П.Емельянов

Приложение

к решению Собрания депутатов

Копейского городского округа

от 27.10.2010г. №126

ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Копейского городского округа

на 2011 -2013 года

| Наименование Программы | Программа капитального ремонта жилищного фонда Копейского городского округа на 2011-2013 года (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Цели Программы | проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах |
| Основные задачи Программы | обеспечение необходимого объема финансирования капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с установленными сроками его проведения; обеспечение эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на проведение капитального ремонта; увеличение срока службы жилых домов и их конструктивных элементов; повышение надежности работы инженерных систем жилищного фонда. |
| Срок реализации Программы | 2011 -2013 годы. |
| Исполнители Программы | Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации Копейского городского округа, Финансовое управление Копейского городского округа, Управляющие организации, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, обслуживающие жилищные и подрядные организации. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы в течение 2011 - 2013 г.г. составит 655 515,0 тыс. рублей, в том числе: за счет областного бюджета – 566 256,8тыс.руб., за счет местного бюджета – 56 482,45тыс. руб., за счет средств собственников жилья-32775,75тыс.руб. Необходимые объемы финансирования программы на 2011 - 2013 годы за счет средств областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников приведены в таблицах №1 и №2 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | снижение уровня общего износа основных фондов жилищного сектора; увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение о выборе способа управления ТСЖ |
| Управление и система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг выполнения программы, текущее управление и оперативный контроль реализации программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» обеспечивает Комитет по жилищно-коммунальным вопросам администрации Копейского городского округа. Отчетность в рамках программы предоставляется в установленные сроки. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация Копейского городского округа. |

Объем средств, направляемых на реализацию программы, подлежит ежегодному уточнению при формировании титульного списка капитального ремонта жилищного фонда.

I.Обоснование принятия Программы

Ненормативное техническое состояние  жилищно-коммунального комплекса обусловлено высокой затратностью ремонтных работ, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ и нуждается в капитальном ремонте или реконструкции, часть непригодна для постоянного проживания граждан, относится к ветхому либо аварийному и подлежит сносу.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-  естественное старение домов;

- недостаточность средств на капитальный ремонт и, как следствие высокий уровень износа основных фондов  жилищного фонда;

- недостаточность средств на текущий ремонт и содержание мест общего пользования и как следствие нарушение правил эксплуатации объектов.

Еще одной причиной высокой степени износа основных фондов  является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для жилищно-коммунальных предприятий. Как следствие, у организаций нет возможности осуществить проекты по капитальному ремонту  и реконструкции жилищного фонда без значительного повышения тарифов.

Следствием высокого износа основных фондов жилого сектора является снижение качества жилищно-коммунальных услуг, не соответствующее требованиям потребителей.

Исходя из вышесказанного был сделан вывод о необходимости государственной поддержки в проведении  капитального ремонта многоквартирных домов и на основании Федерального закона  от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и сформированы  региональные и муниципальные программы капитального ремонта многоквартирных домов.

В рамках принятой целевой программы капитального ремонта жилищного фонда Копейского городского округа на  2008 - 2010 г.г. было запланировано  544 жилых многоквартирных дома, согласно постановления Собрания депутатов Копейского городского округа от 29.09.2009г. № 1122 «О внесении изменений в программу капитального ремонта жилищного фонда, утвержденную постановлением Собранием депутатов Копейского городского округа от 17.10.2007г. № 606» в отношении которых планировалось провести капитальный ремонт. В результате в 2008 году в было заявлено 126 жилых многоквартирных жилых дома по 135 видам работ (91 - ремонт кровель, 32 – ремонт фасадов со всем комплексом работ, 3 – ремонт подвальных помещений, ремонт и замена лифтового оборудования – 7 лифтов, ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения и водоотведения в 6-ти многоквартирных домах). В 2009 году было заявлено 246 жилых многоквартирных дома по 284 видам работ (11 - замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения с установкой  приборов учета, 3- замена внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с установкой приборов учета, 21 – замена внутридомовых инженерных систем водоснабжения с установкой прибора учета, 8 – замена  внутридомовых инженерных систем водоотведения, 46 – ремонт кровли, ремонт и замена лифтового оборудования в 7 многоквартирных домах – 15 лифтов, 1 – ремонт подвальных помещений, 179 – ремонт фасадов со всем комплексом работ - замена  дверных блоков, устройство отмостки, установка  оконных сливов и козырьков над входами). В 2010 году заявлено 53 жилых многоквартирных дома по 78 видам работ (6 – ремонт кровли, 8 – ремонт и замена лифтового оборудования в 2 многоквартирных домах, ремонт фасадов со всем комплексом работ – заменой дверных блоков, устройством отмостки, установки оконных сливов и козырьков над входами в 1 многоквартирном доме, 50 – замена внутридомовых инженерных систем тепло-, водоснабжения с установкой приборов учета, 19 - замена индивидуального теплового пункта,  6 – замена внутридомовых инженерных систем водоотведения).

Все вышеперечисленные мероприятия позволили улучшить эксплуатационные характеристики общедомового имущества многоквартирных домов, участвовавших в Программе 2008-2010г.г., что обусловило целесообразность продолжения работ по капитальному ремонту домов и подготовку программы  «Капитального ремонта жилищного фонда Копейского городского округа на 2011-2013 года».

II . Характеристика жилищного фонда

По состоянию на 01.01.2010 г. года в городе насчитывается 2 097 многоквартирных домов общей площадью 2 172,8 тыс.кв. метров.  В составе жилищного фонда городского округа 780 ветхих, из них 271 непригодных для проживания жилых домов. Это 167,28 тыс. кв. м., ветхого жилого фонда – 7,7% от общей площади жилого фонда, из них аварийного 12,523 тыс.  кв.м.

III. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является повышение надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания населения за счет приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда в соответствие с действующими нормативными требованиями.

Для решения поставленной цели в рамках данной Программы решаются следующие основные задачи:

- обеспечение необходимого объема финансирования капитального
ремонта жилищного фонда в соответствии с установленными сроками его проведения;

- обеспечение эффективного использования бюджетных средств, и выделяемых на проведение капитального ремонта;

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение срока службы жилых домов;

-	повышение надежности работы инженерных систем жилищного фонда.

Программа реализуется через комплекс мероприятий производственного и организационного характера, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние жилищного фонда.

Срок реализации Программы рассчитан на 3 года - 2011-2013 годы, при этом не исключается возможность пролонгации Программы.

IV. Механизм реализации программы капитального ремонта.

Администрация муниципального образования «Копейского городского округа» обеспечивает участие муниципального образования в реализации мероприятий программы с учетом соответствия мероприятий условиям областной программы и оценочным критериям согласно ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Для участия муниципального образования «Копейский городской округ» в реализации областной подпрограммы необходимо:

- наличие  утвержденной в установленном  порядке муниципальной  программы, предусматривающей проведение капитального ремонта жилищного фонда с использованием средств местного бюджета и внебюджетных источников;

- предоставление письменных обязательств муниципального образования «Копейский городской округ» по финансированию предлагаемых проектов по капитальному ремонту жилищного фонда;

- подтвержденные намерения частных инвесторов (включая население) или кредиторов принимать участие в финансировании проекта;

- деятельность коммерческих организаций ( с долей участия в уставном капитале муниципального образования не более 25 %), осуществляющих поставку коммунальных услуг:

- до 1 января 2009 года в размере не менее 25 % от общего числа организаций, осуществляющих данную деятельность;

- с 1 января 2009 года до 1 января 2011 года  в размере не менее 50 %  от общего числа организаций, осуществляющих данную деятельность;

- с 1 января 2011  года в размере не менее 80 % от всех организаций коммунального комплекса;

- деятельность коммерческих организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах:

- до 1 января 2010 года  в размере не менее 50 % от общего числа организаций, осуществляющих данную деятельность, и должны  управлять и оказывать услуги не менее чем 50 % многоквартирным домам от общего числа всех домов, находящихся на территории Копейского городского округа;

- с 1 января 2010 года в размере не менее 80 %  от общего числа организаций, осуществляющих данную деятельность,  и должны  управлять и оказывать услуги не менее чем 80 % многоквартирным домам от общего числа всех домов, находящихся на территории Копейского городского округа.

- формирование правового акта, предусматривающего благоприятные условия для образования и деятельности товариществ собственников жилья и наличие ТСЖ в многоквартирных домах, расположенных на территории «Копейского городского округа»:

- до 1 января 2009 года в размере не менее чем 5 % многоквартирных домов от  общего количества домостроений;

- с 1 января 2009 года по 1 января 2010 года в размере не менее чем 10 % многоквартирных домов от  общего количества домостроений;

- с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года не менее чем 20 % многоквартирных домов от общего количества домостроений.

- наличие утвержденных Управлением имущества Копейского городского округа графиков проведения до 1 января 2011 года в соответствии со ст.16 ФЗ от 29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет средств местных бюджетов земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности, но право, на которые не разграничено,  на которых расположены многоквартирные дома.

- наличие графиков, утвержденных Администрацией Копейского городского округа, предусматривающих в части тарифов на водоснабжение и водоотведение прекращение не позднее 1 января 2011 года перекрестного субсидирования между группами потребителей;

- наличие графиков, утвержденных Администрацией Копейского городского округа, предусматривающих установление не позднее 1 января 2010 года установление тарифов и надбавок, обеспечивающие потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных программ и инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры.

Жилищные управляющие организации всех форм собственности осуществляют подготовку проектов по капитальному ремонту жилищного фонда для представления их к отбору в целях финансирования в рамках областной программы. Администрация Копейского городского округа принимает решение о включении в адресный перечень многоквартирных домов при наличии решений общих собраний членов ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных либо  иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирных домах, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о долевом участии в финансировании капитального ремонта многоквартирного дома в размере не менее чем 5 % общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.

V. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации.

Общий контроль за выполнением программы осуществляет администрация Копейского городского округа.

Мониторинг выполнения программы, текущее управление и оперативный контроль реализации программы «Капитальный ремонт жилищного фонда Копейского городского округа на 2011-2013 гг.»  обеспечивает Комитет по экономики и Комитет по жилищно-коммунальным вопросам Администрации городского округа.

VI. Ожидаемые результаты реализации программы

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2013 году:

снижение уровня физического износа многоквартирных домов;

увеличение доли многоквартирных домов, в которых принято решение  о выборе способа управления ТСЖ

Система целевых индикаторов программы

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | В программе 2011-2013 г.г. | План по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Доля многоквартирных домов по уровню физического износа от 31 до 65 процентов; количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | процентов единиц | 96,3 360 | 29,7 111 | 33,4 125 | 33,2 124 |
| 2. | Доля многоквартирных домов по уровню износа физического износа от 66 до 70 процентов; количество капитально отремонтированных многоквартирных домов | процентов единиц | 3,7 14 | 3,7 14 | 0 0 | 0 0 |

VII. Капитальный ремонт жилищного фонда.

За весь период действия программы необходимо привлечь на выполнение мероприятий Программы 655 515, 0 тыс. руб., в том числе по годам:

Таблица №1

| Года | Сумма средств для проведения капитального ремонта жилфонда (тыс. руб.) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | За счет средств областного и федерального бюджета, тыс. руб. | За счет средств городского бюджета | За счет средств населения |
| 2011 | 218 505,0 | 188 752,27 | 18 827,48 | 10 925,25 |
| 2012 | 218 505,0 | 188 752,27 | 18 827,48 | 10 925,25 |
| 2013 | 218 505,0 | 188 752,27 | 18 827,48 | 10 925,25 |
| ИТОГО: | 655 515,0 | 566 256,8 | 56 482,45 | 32 775,75 |

Финансирование и адресный перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по программе будет уточняться при формировании ежегодного титульного списка на проведение капитального ремонта жилищного фонда, а также при проведении плановых осмотров состояния конструктивных элементов жилых домов обслуживающими организациями и управляющими компаниями с учетом итогов проводимых собраний собственников жилых помещений в многоквартирных домах. Адресный перечень на 2011-2013 год прилагается (таблица №2).